

# МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

(РосКОМНАДЗОР)

**УТВЕРЖДАЮ**

|  |
| --- |
| Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Панков |
| « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 год |

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

на выполнение работ по расширению функциональных характеристик Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2020 г.

Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме, размещенного в единой информационной системе.

г. Москва

2020

**СОДЕРЖАНИЕ**

**Раздел 1.** Информационная карта конкурса в электронной форме.---------------------------- 3 стр.

**Раздел 2.** Образцы рекомендуемых форм. -------------------------------------------------------- 31 стр.

**Раздел 3.** Описание объекта закупки. -------------------------------------------------------------- 33 стр.

**Раздел 4.** Критерии оценки заявок, величины значимости этих критериев. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме. ------------- 95 стр.

**Раздел 5.** Список приложений, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации. ----------------------------------------------------------------------------------------- 104 стр.

**Раздел 6.** Проект контракта. ----------------------------------------------------------------------- 105 стр.

**ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**Закон** - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Контракт** - государственный контракт, заключаемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - заказчик) для обеспечения нужд заказчика в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Электронный документ**- документ, подписанный в соответствии с нормативно - правовыми актами Российской Федерации (статья 6 Федерального закона от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», [пункт 11.1 статьи 2](consultantplus://offline/ref=4AAC5560FD3DF46DDE95CBF329CC8FA19B927BA3FB0805143224E82B1C7E69E30822FFzAy4G) Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Используемые в настоящей конкурсной документации определения применяются в значениях, определенных Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=BE9A5DBC0EE09E15240D2F873BE3E2C32534A7478CCB71874E3ACD6193nBCEF) Российской Федерации, Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=BE9A5DBC0EE09E15240D2F873BE3E2C32534A7478FCC71874E3ACD6193nBCEF) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BE9A5DBC0EE09E15240D2F873BE3E2C32535AC4B8ACF71874E3ACD6193nBCEF) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

| **№**  **п/п** | **Наименование строки** | **Содержание строки** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование объекта закупки** | Выполнение работ по расширению функциональных характеристик Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2020 г. |
| **2** | **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** | Открытый конкурс в электронной форме |
| **3** | **Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона, в том числе функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости); изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка, место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт (при необходимости)** | В соответствии с разделом 3 конкурсной документации |
| **4** | **Количество (объем) необходимых товаров, работ, услуг** | В соответствии с разделом 3 конкурсной документации |
| **5** | **Начальная (максимальная) цена контракта.**  **Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).**  **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта.** | 26 150 000 (двадцать шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  Формирование цены контракта и расчеты с Исполнителями осуществляются в рублях Российской Федерации. Применение официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации не предусмотрено. |
| **6** | **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта** | Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) определена и обоснована в соответствии со статьей 22 Закона (см. отдельный файл «Обоснование НМЦК») |
| **7** | **Источник финансирования закупки** | Федеральный бюджет |
| **8** | **Идентификационный код закупки.** | 201770584623677050100100170106201242 |
| **9** | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | В соответствии с Техническим заданием |
| **10** | **Сроки (периоды) поставки товара, завершения работ, график оказания услуг** | с момента заключения государственного контракта и по 20 декабря 2020 года. |
| **11** | **Заказчик (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика)** | Заказчик: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  Место нахождения – 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.2.  Почтовый адрес – 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.2  Адрес электронной почты – D.Merkulov@rkn.gov.ru  Номер контактного телефона – 8(495) 587-44-18.  Ответственное должностное лицо Заказчика:  1) заместитель руководителя Роскомнадзора Панков Александр Александрович,  2) начальник Административного управления Роскомнадзора Пименов Юрий Александрович,  3) начальник отдела государственных закупок и обеспечения контрактной деятельности Меркулов Дмитрий Александрович |
| **12** | **Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта** | Контрактная служба Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  Место нахождения – 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.2.  Почтовый адрес – 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.2.  Адрес электронной почты – D.Merkulov@rkn.gov.ru.  Номер контактного телефона – 8(495) 587-44-18  Ответственное должностное лицо Контрактной службы - Панков Александр Александрович |
| **13** | **Уполномоченный орган (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо)** | Не предусмотрен |
| **14** | **Срок, место (адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подачи заявок участников закупки** | Срок (дата и время) подачи заявок в конкурсе в электронной форме:  начало подачи заявок: **03.04.2020,** но не ранее чем с момента размещения извещения о проведении конкурса в электронной форме;  окончание срока подачи заявок:**27.04.2020 в 9.00 (местное время).**  Место подачи заявок: АО «ТЭК-Торг»  Адрес электронной площадки: https://www.tektorg.ru/ |
| **15** | **Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого предоставления** | Дата начала срока предоставления разъяснений: **03.04.2020**  Дата окончания срока предоставления разъяснений: **27.04.2020 в 9.00**  Порядок предоставления разъяснений:  До выявления победителя определения Исполнителя какие-либо переговоры заказчика или членов комиссии с участником закупки не допускаются.  Любой участник конкурса в электронной форме, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение такого конкурса в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. При этом участник конкурса в электронной форме вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации в отношении одного конкурса в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику без указания сведений об участнике закупки, направившем данный запрос.  В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.  Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.  Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса. |
| **16** | **Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме** | Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок:  **27.04.2020 в 18.00**  Время устанавливается на момент фактического размещения протокола. |
| **17** | **Дата подачи участниками конкурса в электронной форме окончательных предложений о цене контракта** | Дата подачи окончательных предложений о цене контракта: **29.04.2020**  Подача окончательных предложений о цене контракта проводится на электронной площадке. Продолжительность приема окончательных предложений о цене контракта составляет три часа. Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. |
| **18** | **Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме** | Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок:  **07.05.2020 в 18.00** (местное время). Время устанавливается на момент фактического размещения протокола. |
| **19** | **Критерии оценки заявок на участие в**  **конкурсе в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме** | В соответствии с разделом 4 конкурсной документации. |
| **20** | **Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе в электронной форме, реквизиты счета для внесения денежных средств, а также условия банковской гарантии (в том числе срок ее действия)** | 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 261 500 (двести шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.  Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке установлен статьей 44 Закона.  Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (ч.10 ст.44 Закона).  Правительство Российской Федерации определяет порядок взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме. (ч.29 ст.44 Закона).  Обеспечение заявки не требуется в случае, если участником закупки является государственные, муниципальные учреждения.  Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения заявки, предусмотренном документацией о закупке.  Подачей заявки на участие в таком конкурсе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки.  Условия банковской гарантии установлены статьей 45 Закона и дополнительным требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона случаях;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 Закона (Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок);  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005).  В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8 статьи 44 Закона, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. |
| **21** | **Размер обеспечения исполнения контракта** | 10% от начальной (максимальной) цены контракта. |
| **22** | **Требования к обеспечению исполнения контракта. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта. Условия обеспечения исполнения контракта, а также каждого контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 54.3 Закона, исходя из общей начальной (максимальной) цены пропорционально количеству указанных контрактов с учетом требований части 6 статьи 96 Закона.** | Порядок обеспечения исполнения контракта определен статьей 96 Закона.  Обеспечение исполнения контракта не требуется в случаях:  - заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;  - осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;  Победитель конкурса в электронной форме или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от его подписания, одновременно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта.  В случае, если предложенная в заявке участника цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона.  Участник закупки, с которым заключается контракт, может предоставить обеспечение исполнения контракта любым из двух способов:   1. внесение денежных средств на счет заказчика:   Получатель платежа: Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Роскомнадзор)  Лицевой счет 05951000960  Расчетный счет № 40302810900001001901  Операционный департамент Банка России, г. Москва 701  БИК 044501002, ИНН 7705846236, КПП 770501001  Назначение платежа: «Обеспечение исполнения Контракта №\_\_\_\_ (указать номер извещения в ЕИС закупок)».  Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается фактическим поступлением денежных средств на счет заказчика в размере, указанном в настоящей документации.   1. предоставление банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона и дополнительным требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005.   Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона;  - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  - срок действия банковской гарантии устанавливается самостоятельно победителем закупки, с которым заключается контракт, с учетом требований статьи 96 Закона и должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.;  - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  - условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  **Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке** |
| **23** | **Ограничение в отношении участников закупки, предоставляемое заказчиком в отношении участников закупки: только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций** | Не установлено. |
| **24** | **Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций** | Не установлено. |
| **25** | **Преимущество, предоставляемое заказчиком в отношении участников закупки, являющихся организациями инвалидов, осуществляющих производство товаров, выполнение работ, оказание услуг (в соответствии со статьей 29 Закона).**  **Размер предоставляемого преимущества** | Не установлено |
| **26** | **Преимущество, предоставляемое заказчиком в отношении участников закупки, являющихся учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, осуществляющих производство товаров, выполнение работ, оказание услуг (в соответствии со статьей 28 Закона).**  **Размер предоставляемого преимущества** | Не установлено |
| **27** | **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (в соответствии со статьей 14 Закона)** | Не установлены |
| **28** | **Единые требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона.**  **Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками конкурса в электронной форме в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона** | Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 1, 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона:  - должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (1. Копия/оригинал лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (требование установлено пунктом 5 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и оказываемыми услугами, указанными в ТЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» пунктом 4 частью б, е Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации);  2. Копия/оригинал лицензии ФСБ России на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в части работ, предусмотренных пунктом 2 Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность в отношении шифровальных (криптографических) средств, являющегося Приложением к Положению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 313, либо ранее выданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 957 «Об утверждении положений о лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с шифровальными (криптографическими) средствами» и действующей на момент подачи заявки лицензией ФСБ России на разработку, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем.);  - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  - об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Исполнителя не принято;  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  - непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма  - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;  - участник закупки не является офшорной компанией;  - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| **29** | **Требование (об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона)** | В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», должны отсутствовать сведения об участнике закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| **30** | **Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки, в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона** | Не установлены. |
| **31** | **Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки, в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона** | Не установлены. |
| **32** | **Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.**  **Требования к содержанию, составу заявки на участие в конкурсе, в том числе к описанию предложения участника конкурса в электронной форме, к форме заявки на участие в конкурсе в электронной форме и инструкцию по ее заполнению (в соответствии со статьей 54.4 Закона)** | Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме установлен статьей 54.4 Закона.  Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.  Участник конкурса в электронной форме вправе подать одну заявку на участие в конкурсе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи таких заявок.  Заявка (окончательная заявка на участие в двухэтапном конкурсе) на участие в конкурсе в электронной форме состоит из:  - первой части заявки;  - второй части заявки;  - предложения участника конкурса в электронной форме о цене контракта.  В первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником конкурса в электронной форме цене контракта. При этом первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.  Заявка на участие в конкурсе в электронной форме направляется участником конкурса в электронной форме оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.  Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать:  1) согласие участника открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  2) предложение участника открытого конкурса в электронной форме о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе в электронной форме; (пункт указывается заказчиком только в случае установления заказчиком критерия «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки»).  3) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:  3.1) наименование страны происхождения товара;  3.2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии).  Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в конкурсе в электронной форме в случае отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной документации. (пункт указывается заказчиком только при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар)  Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно:  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса в электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса (образец формы «Сведения об участнике конкурса» размещен в разделе 2 конкурсной документации);  2) декларацию о соответствии участника конкурса в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  3) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса в электронной форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе.  (пункт включается заказчиком только в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса)  4) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса электронной форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, или копии таких документов. (пункт включается только в случае, если данные требования установлены в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки. При этом заказчик указывает конкретные документы (лицензии, саморегулируемой организации и др).  5) Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (заказчик указывает конкретные документы);  (пункт включается заказчиком только при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге (п.3 ч.2 ст.51 Закона). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром).  6) документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ в соответствии со статьей 29 Закона (в случае, если участник закупки заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов.  (пункт включается заказчиком только если установлена соответствующая преференция)  7) документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ в соответствии со статьей 28 Закона (в случае, если участник закупки заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов.  (пункт включается заказчиком только если установлена соответствующая преференция)  8) декларацию о принадлежности участника открытого конкурса в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  (пункт включается заказчиком только в случае установления соотвествующего ограничения в отношении участника закупки).  9) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона. При отсутствии в заявке на участие в конкурсе в электронной форме документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.  (пункт включается заказчиком только в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии этих документов. При этом заказчик указывает конкретные документы)  Окончательное предложение участника конкурса в электронной форме о цене контракта.  В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику открытого конкурса в электронной форме, подавшему заявку на участие в таком конкурсе, информацию:  1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником открытого конкурса в электронной форме, в том числе о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в открытом конкурсе в электронной форме и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме, с обоснованием этого решения, предусмотренным пунктом 3 части 6 статьи 54.5 Закона;  2) о наименьшей цене контракта, предложенной участником открытого конкурса в электронной форме, допущенным к участию в открытом конкурсе в электронной форме, без указания сведений об этом участнике;  3) о наличии среди предложений участников открытого конкурса в электронной форме, допущенных к участию в таком конкурсе, предложений о поставке товара российского происхождения в случае, если конкурсной документацией установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Закона, без указания сведений об этих участниках;  4) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене контракта.  Участники закупки, допущенные к участию в открытом конкурсе в электронной форме, вправе подавать окончательные предложения о цене контракта. Участник открытого конкурса в электронной форме может подать только одно окончательное предложение о цене контракта.  Подача окончательных предложений о цене контракта проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме. Продолжительность приема окончательных предложений о цене контракта составляет три часа. Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.  В случае, если участником открытого конкурса в электронной форме не подано окончательное предложение, предложение, поданное этим участником в соответствии с частью 2 статьи 54.4 Закона, признается окончательным. |
| **33** | **Банковское сопровождение контракта в соответствии со статьей 35 Закона** | Не установлено |
| **34** | **Возможность заказчика увеличить по согласованию с участником закупки количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 18 статьи 34 Закона** | Не предусмотрена |
| **35** | **Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями пункта 1 части 1 статьи 95 Закона** | Предусмотрено в случае:  а) Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случае снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;  б) Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случае, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. |
| **36** | **Возможность заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона, с несколькими участниками закупки на выполнение составляющих объект закупки двух и более поисковых научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в конкурсной документации, с указанием количества указанных контрактов** | Не предусмотрена |
| **37** | **Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии положениями частей 8-25 статьи 95 Закона** | Предусмотрена |
| **38** | **Срок, в течение которого победитель конкурса в электронной форме или иной его участник, с которым заключается контракт в соответствии с Законом, должен подписать контракт, условия признания победителя конкурса в электронной форме или данного участника уклонившимися от заключения контракта** | По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных Законом, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и извещением о закупке.  В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69, части 8 статьи 82.4, части 23 статьи 83.1 Закона протоколов заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2 Закона), предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, а также включения представленной в соответствии с Законом информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара), информации, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4, пунктом 7 части 9 статьи 83.1 Закона, указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры.  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона. В случае, если при проведении конкурса в электронной форме цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с [частью 1 статьи 37](consultantplus://offline/ref=429125044E2AD61BC4C1676EFBF7EEA7641F6460EF0F7F961A690BCD8F4A194CFA82F9F265234248m5p4J) Закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с [частью 9 статьи 37](consultantplus://offline/ref=429125044E2AD61BC4C1676EFBF7EEA7641F6460EF0F7F961A690BCD8F4A194CFA82F9F766m2pAJ) Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов.  В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона.  В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Закона, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.  В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.  С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.  Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 Закона, части 13 статьи 83.2 Закона протоколов.  Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.  Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении конкурса в электронной форме цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.  В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре.  Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного [статьей 37](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D61AEF05EED674E38E5AB1B5857F24344066AB2BA7789509CWFCBK) Закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.  В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.  В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.  Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса в электронной форме, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 статьи 37 Закона, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта.  Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 статьи 37 Закона, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.  В случае невыполнения участником закупки, с которым заключается контракт, требования в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона он признается уклонившимся от заключения контракта.  В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается контракт, распространяются требования статьи 37 Закона в полном объеме. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 10 статьи 31 Закона, победитель признается уклонившимся от заключения контракта. |
| **39** | Требование к гарантийному обеспечению обязательств | Установлено в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц. |

**РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ**

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ**

для участия в конкурсе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наименование конкурса)*

1. Участник (для юридического лица):

| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об участнике закупки** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование участника |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица, банковские реквизиты |  |
| 4. | ИНН, КПП |  |
| 5. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |  |
| 6. | Телефоны, факс участника закупки (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |  |
| 7. | ОКОПФ/ОКФС (код участника закупки в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм и (или) Общероссийским классификатором форм собственности) |  |
| 8. | ОКСМ (код участника закупки в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира согласно месту регистрации участника открытого конкурса) |  |
| 9. | ОКПО (код участника закупки по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций) |  |
| 10. | Ф.И.О., уполномоченного представителя Исполнителя, наделенного правом подписи Государственного контракта и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия |  |

1. Участник (для физического лица, индивидуального предпринимателя):

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 1.2. Паспортные данные |  |
| 1.3. Место жительства |  |
| 1.4. Почтовый адрес |  |
| 1.5. Номер контактного телефона |  |

**СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

(квалификация участника закупки может подтверждаться документально, при этом информация о квалификации участника закупки используется для присуждения балов при оценке по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации», отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ)

**Квалификация участника закупки подтверждается документально.**

Таблица «Опыт участника по успешному выполнению работ/оказанию услуг сопоставимого характера»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сроки выполнения договоров (контрактов): год, месяц начала и окончания работ** | **Заказчик (наименование, адрес, контактные телефоны)** | **Описание договора (контракта): наименование и количество автоматизированных государственных функций, виды работ** | **Сведения о результатах автоматизации** | **Сведения о рекламациях (содержание и характер претензий, исков и т.п.).** |
| 1. |  |  |  |  |  |

Таблица «квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО Сотрудника | Трудовая книжка, гражданско-правовой договор, диплом, сертификат и иные документы, подтверждающие квалификацию сотрудников | № страниц заявки |
| 1. |  |  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по расширению функциональных характеристик Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2020 г.

Москва  
2020 г.

**Раздел 3. Описание объекта закупки**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по расширению функциональных характеристик Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2020 г.**

Перечень сокращений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АРМ | - | Автоматизированное рабочее место |
| АС | - | Автоматизированная система |
| АС МАСМ | - | АС разбора мобильных и ПК приложений ФГУП ГРЧЦ |
| АС РМПП | - | АС мониторинга и анализа социальных медиа ФГУП ГРЧЦ |
| ВЧУ | - | Высокочастотное устройство |
|  |  |  |
| ЕИС | - | Единая информационная система Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
| ЕПГУ | - | ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» |
| НСД | - | Несанкционированный доступ (к информации) |
| ППП | - | Прикладная программная подсистема ЕИС Роскомнадзора |
| РЭС | - | Радиоэлектронное средство |
| СКЗИ | - | Средство криптографической защиты информации |
| СМИ | - | Средство массовой информации |
| СМЭВ (ЕСМЭВ) | - | Единая система межведомственного электронного взаимодействия |
| СЭД | - | Прикладная программная подсистема «Система единого электронного документооборота» Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
| СПО | - | Специальное программное обеспечение |
| СПЭП | - | Сервис проверки электронной подписи Единой системы межведомственного электронного взаимодействия |
| СУБД | - | Система управления базами данных |
| ТО | - | Территориальный орган (Роскомнадзора) |
| ТУ | - | Территориальное управление (Роскомнадзора) |
| ФГИС | - | Федеральная государственная информационная система |
| ЦА | - | Центральный аппарат (Роскомнадзора) |
| ЦОД | - | Центр обработки данных |
| ЭП | - | Электронная подпись |

1. **Общие положения**

Обобщенное наименование работ: Расширение функциональных характеристик Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2020 году.

Полное наименование автоматизированной информационной системы: Единая информационная система Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Сокращенные наименования автоматизированной информационной системы: ЕИС Роскомнадзора, ЕИС, Система.

1. **Постановка проблемы**
   1. **Характеристика объекта автоматизации**

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также функции по организации деятельности радиочастотной службы.

Реализацию своих функций Роскомнадзор осуществляет, в том числе, на основе использования существующей автоматизированной информационной системы Роскомнадзора ­ «Единая информационная система Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

Функционирование ЕИС Роскомнадзора осуществляется в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также приказами и распоряжениями Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

ЕИС Роскомнадзора является территориально-распределенной автоматизированной системой управления, созданной на основе принципов единой архитектуры, основными целями которой в соответствии с приказом руководителя Роскомнадзора от 08 февраля 2016 г. № 86 являются:

* формирование единой информационно-коммуникационной среды, представляющей собой инструмент для автоматизации процесса осуществления государственных полномочий;
* формирование единой системы сбора, обработки, учета и хранения данных в области связи, средств массовой информации, информационных технологий и защиты персональных данных;
* повышение эффективности деятельности Роскомнадзора за счет организации территориально-распределенной сетевой инфраструктуры и внедрения современного комплекса программно-аппаратных средств;
* повышение эффективности управления территориальными органами Роскомнадзора за счет повышения качества и скорости принятия управленческих решений в результате использования новых возможностей, предоставляемых информационной системой;
* автоматизированное формирование показателей для оценки эффективности деятельности центрального аппарата и территориальных органов Роскомнадзора;
* автоматизированное формирование юридически значимых документов (лицензии, разрешения, свидетельства, акты и др.);
* предоставление государственных услуг (исполнение функций) в электронном виде.

ЕИС Роскомнадзора функционирует с соблюдением следующих принципов:

* предоставление возможности круглосуточного доступа к данным по всем направлениям деятельности Роскомнадзора за любой период, представленным в удобном для восприятия и анализа виде;
* обеспечение непрерывного и надежного информационного взаимодействия для работы ведомства в целом и информационного обмена между центральным аппаратом Роскомнадзора и территориальными органами Роскомнадзора;
* однократный ввод информации и многократное ее использование;
* непрерывное осуществление мониторинга, анализа и прогнозирования ключевых показателей деятельности Роскомнадзора;
* уменьшение числа информационных посредников, а также сокращение бумажного документооборота и отчетности за счет использования информационных технологий;
* обеспечение открытости деятельности Роскомнадзора и доступности информации о деятельности государственного органа за счет интеграции ЕИС Роскомнадзора и официального сайта Роскомнадзора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
* персональная ответственность должностных лиц – участников информационного обмена за полноту и достоверность информации, ее своевременную обработку в установленном порядке;
* защита информации путем использования разрешенных к применению и сертифицированных в Российской Федерации средств технической защиты, включая средства защиты от несанкционированного доступа;
* применение средств электронной подписи, при использовании которых электронный документ, содержащий информацию, имеет юридическое значение, и которые обеспечивают невозможность отрицания факта направления и (или) получения информации.

Базы данных ЕИС Роскомнадзора формируются на основе информации, получаемой в результате исполнения возложенных на Роскомнадзор государственных функций и оказания Роскомнадзором государственных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», в результате оказания услуг предприятиями радиочастотной службы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 434 «О радиочастотной службе» (вместе с «Положением о радиочастотной службе»), а также в результате осуществления деятельности федеральным государственным унитарным предприятием Научно-техническим центром «Информрегистр» в соответствии с Уставом предприятия от 22 сентября 2009 г.

ЕИС Роскомнадзора объединяет в себе три независимых информационных контура, реализующих административные процедуры по исполнению государственных функций, возложенных на Роскомнадзор:

* внутренний контур: предназначен для ведения баз данных и реестров Роскомнадзора;
* внешний контур: официальный сайт Роскомнадзора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
* контур взаимодействия: предназначен для организации межведомственного информационного взаимодействия.

Внутренний контур является внутренней системой и содержит информацию, защищаемую от несанкционированного доступа. Пользователями внутреннего контура ЕИС Роскомнадзора являются сотрудники центрального аппарата и территориальных органов Роскомнадзора, а также сотрудники радиочастотной службы.

Внешний контур предназначен для публикации свободно распространяемой информации, с обеспечением регламентированного доступа к ней.

Контур взаимодействия предназначен для обмена информацией с информационными системами федеральных органов исполнительной власти в соответствии с Правилами по организации межведомственного взаимодействия по обеспечению совместимости государственных, муниципальных и иных информационных систем, участвующих в межведомственном взаимодействии, одобренными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 17 сентября 2009 г. № 92. Пользователями контура взаимодействия являются сотрудники центрального аппарата и территориальных органов Роскомнадзора.

Технические средства и серверы ЕИС, на которых обрабатывается информация, полученная при исполнении государственными гражданскими служащими своих полномочий (внутренний контур), физически разделены с информационно-телекоммуникационной сетью Интернет и серверами ЕИС, работающими во внешнем контуре в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена».

Предметом автоматизации ЕИС Роскомнадзора являются процессы сбора, учета, обработки, обобщения, анализа и обмена информацией, необходимой для обеспечения полномочий Роскомнадзора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228.

С целью постановки задачи выделяются под обобщенным наименованием **ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащие сведения из реестров запрещенной информации** следующие прикладные программные подсистемы ЕИС Роскомнадзора**:**

* ППП «Реестр ЕАИС»;
* ППП «Реестр НАП»;
* ППП «Реестр ресурсов, содержащих информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка»;
* ППП «Реестр распространителей информации»;
* ППП «Реестр новостных агрегаторов»;
* ППП «Реестр анонимайзеров»;
* ППП «Реестр аудиовизуальных сервисов».
  1. **Перечень и основное содержание работ**

| **№ п/п** | **Наименование работы** | **Основное содержание работы** | **Ожидаемые результаты выполнения работы** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расширение функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации в целях повышения эффективности пользовательского интерфейса | Доработка имеющегося в распоряжении Заказчика СПО ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации для реализации расширенных функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенные в эксплуатацию ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащие сведения из реестров запрещенной информации с расширенными функциональными характеристиками |
| 2. | Расширение функциональных характеристик ППП «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора с целью обеспечения автоматического сбора и формирования статистической отчетности по формам 1-ГМУ и 2-ГМУ (сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг) | Доработка имеющегося в распоряжении Заказчика СПО ППП «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора для реализации расширенных функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенная в эксплуатацию ППП «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками |
| 3. | Реализация на Портале персональных данных уполномоченного органа по защите субъектов персональных данных функции подачи уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных в форме электронного документа, в соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» | Доработка имеющегося в распоряжении Заказчика СПО и статического содержимого ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в части Портала персональных данных уполномоченного органа по защите субъектов персональных данных для реализации расширенных функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенная в эксплуатацию ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в части Портала персональных данных уполномоченного органа по защите субъектов персональных данных с расширенными функциональными характеристиками |
| 4. | Расширение функциональных характеристик ППП СЭД ЕИС Роскомнадзора в целях создания на ведомственном информационном сайте Роскомнадзора сервиса «Электронная экспедиция», позволяющего гражданам получить информацию по ранее поданным в Роскомнадзор документам без взаимодействия с операторами Справочно-информационного центра | Доработка имеющегося в распоряжении Заказчика СПО ППП СЭД ЕИС Роскомнадзора для реализации расширенных функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенная в эксплуатацию ППП СЭД ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками |
| 5. | Расширение функциональных характеристик ППП «Учет и выдача разрешений на применение франкировальных машин» ЕИС Роскомнадзора в целях выполнения положений Приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 17 июня 2018 г. № 189 «Об  утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по выдаче разрешений на применение франкировальных машин» | Доработка имеющегося в распоряжении Заказчика СПО ППП «Учет и выдача разрешений на применение франкировальных машин» ЕИС Роскомнадзора для реализации расширенных функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенная в эксплуатацию ППП «Учет и выдача разрешений на применение франкировальных машин» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками |
| 6. | Расширение функциональных характеристик ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в целях совершенствования применения риск-ориентированного подхода в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Доработка имеющегося в распоряжении Заказчика СПО ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора для реализации расширенных функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенная в эксплуатацию ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками |
| 7. | Расширение функциональных характеристик ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в целях реализации возможности проведений мероприятий систематического наблюдения в области распространения продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» | Доработка имеющегося в распоряжении Заказчика СПО ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора для реализации расширенных функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенная в эксплуатацию ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками |
| 8. | Расширение функциональных характеристик ППП «Федеральная конкурсная комиссия» ЕИС Роскомнадзора в части разработки механизмов проведения процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала | Доработка имеющегося в распоряжении Заказчика СПО ППП «Федеральная конкурсная комиссия» ЕИС Роскомнадзора для реализации расширенных функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенная в эксплуатацию ППП «Федеральная конкурсная комиссия» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками |
| 9. | Расширение функциональных характеристик специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» и ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора для обеспечения взаимодействия с представителями СМИ и вещательных организаций | Доработка имеющегося в распоряжении Заказчика СПО и статического содержимого:  - ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в части специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора»;  - ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора  для реализации расширенных функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенные в эксплуатацию:  - ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в части специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» с расширенными функциональными характеристиками;  - ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» с расширенными функциональными характеристиками |
| 10. | Расширение функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации, для целей интеграции с автоматизированными системами объединенного предприятия радиочастотной службы (АС разбора мобильных и ПК приложений (АС РМПП), автоматизированной системой блокировки мобильных приложений и  АС мониторинга и анализа социальных медиа (АС МАСМ)) | Доработка имеющегося в распоряжении Заказчика СПО ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации для реализации расширенных функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенные в эксплуатацию ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащие сведения из реестров запрещенной информации с расширенными функциональными характеристиками |
| 11. | Создание ППП «Реестр информационных ресурсов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и (или) информационных ресурсов российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации» («Реестр ИР ИноСМИ») ЕИС Роскомнадзора | Разработка СПО ППП «Реестр информационных ресурсов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и (или) информационных ресурсов российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации» ЕИС Роскомнадзора для реализации функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенная в эксплуатацию ППП «Реестр информационных ресурсов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и (или) информационных ресурсов российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации» ЕИС Роскомнадзора |
| 12. | Расширение функциональных характеристик ППП «Судовые радиостанции», ППП «Учет и регистрация РЭС и ВЧУ гражданского назначения» и ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора в связи с производимыми изменениями интерактивных форм подачи заявлений ЕПГУ | Доработка имеющегося в распоряжении Заказчика СПО:  - ППП «Судовые радиостанции» ЕИС Роскомнадзора;  - ППП «Учет и регистрация РЭС и ВЧУ гражданского назначения» ЕИС Роскомнадзора;  - ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора  для реализации расширенных функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенные в эксплуатацию:  - ППП «Судовые радиостанции» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками;  - ППП «Учет и регистрация РЭС и ВЧУ гражданского назначения» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками;  - ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками |
| 13. | Расширение функциональных характеристик специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» и ППП «Присвоение радиочастот» ЕИС Роскомнадзора в части реализации предварительной проверки заявлений операторов связи | Доработка имеющегося в распоряжении Заказчика СПО и статического содержимого:  - ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в части специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора»;  - ППП «Присвоение радиочастот» ЕИС Роскомнадзора  для реализации расширенных функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенные в эксплуатацию:  - ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в части специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» с расширенными функциональными характеристиками;  - ППП «Присвоение радиочастот» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками |
| 14. | Расширение функциональных характеристик ППП «Реестр НАП» ЕИС Роскомнадзора в части реализации возможности создания определений о блокировке и об отмене блокировки, которые получены от Первого апелляционного и Второго кассационного суда общей юрисдикции | Доработка имеющегося в распоряжении Заказчика СПО ППП «Реестр НАП» ЕИС Роскомнадзора для реализации расширенных функциональных характеристик в соответствии с настоящим Техническим заданием и разрабатываемым частным техническим заданием | Введенная в эксплуатацию ППП «Реестр НАП» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками |

При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться перечнем мероприятий, технической и отчетной документации, приведенными в п.3.2.

Для целей изложения в рамках настоящего Технического задания дорабатываемое в рамках выполнения работ №№ 1-14 СПО прикладных программных подсистем ЕИС Роскомнадзора и/или их компонентов (модулей) совместно именуется «программно-технические компоненты с расширенными функциональными характеристиками».

* 1. **Актуальность выполнения работ**

Актуальность выполнения работ обусловлена:

* необходимостью повышения общего уровня автоматизации административных и технологических процедур при осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций своих полномочий;
* необходимостью обеспечения соответствия функциональных характеристик ЕИС Роскомнадзора положениям:
  + Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в действующей редакции;
  + Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» в действующей редакции;
  + Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в действующей редакции;
  + Приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 17 июня 2018 г. № 189 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по выдаче разрешений на применение франкировальных машин».

1. **Сроки выполнения работ. Порядок выполнения работ. Требования к составу технической и отчетной документации**
   1. **Сроки выполнения работ**

Выполнение работ производится в один этап.

Общий предельный срок выполнения работ: не позднее «20» декабря 2020 г.

Место выполнения работ: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.2.

Предельные сроки выполнения отдельных работ устанавливаются в соответствии со следующим перечнем:

| **№ п/п** | **Наименование работы** | **Предельный срок выполнения работы** |
| --- | --- | --- |
|  | Расширение функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации в целях повышения эффективности пользовательского интерфейса | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Расширение функциональных характеристик ППП «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора с целью обеспечения автоматического сбора и формирования статистической отчетности по формам 1-ГМУ и 2-ГМУ (сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг) | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Реализация на Портале персональных данных уполномоченного органа по защите субъектов персональных данных функции подачи уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных в форме электронного документа, в соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Расширение функциональных характеристик ППП СЭД ЕИС Роскомнадзора в целях создания на ведомственном информационном сайте Роскомнадзора сервиса «Электронная экспедиция», позволяющего гражданам получить информацию по ранее поданным в Роскомнадзор документам без взаимодействия с операторами Справочно-информационного центра | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Расширение функциональных характеристик ППП «Учет и выдача разрешений на применение франкировальных машин» ЕИС Роскомнадзора в целях выполнения положений Приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 17 июня 2018 г. № 189 «Об  утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по выдаче разрешений на применение франкировальных машин» | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Расширение функциональных характеристик ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в целях совершенствования применения риск-ориентированного подхода в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Расширение функциональных характеристик ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в целях реализации возможности проведений мероприятий систематического наблюдения в области распространения продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации в соответствии с  Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Расширение функциональных характеристик ППП «Федеральная конкурсная комиссия» ЕИС Роскомнадзора в части разработки механизмов проведения процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Расширение функциональных характеристик специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» и ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора для обеспечения взаимодействия с представителями СМИ и вещательных организаций | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Расширение функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации, для целей интеграции с автоматизированными системами объединенного предприятия радиочастотной службы (АС разбора мобильных и ПК приложений (АС РМПП), автоматизированной системой блокировки мобильных приложений и АС мониторинга и анализа социальных медиа (АС МАСМ)) | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Создание ППП «Реестр информационных ресурсов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и (или) информационных ресурсов российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации» («Реестр ИР ИноСМИ») ЕИС Роскомнадзора | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Расширение функциональных характеристик ППП «Судовые радиостанции», ППП «Учет и регистрация РЭС и ВЧУ гражданского назначения» и ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора в связи с производимыми изменениями интерактивных форм подачи заявлений ЕПГУ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Расширение функциональных характеристик специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» и ППП «Присвоение радиочастот» ЕИС Роскомнадзора в части реализации предварительной проверки заявлений операторов связи | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Расширение функциональных характеристик ППП «Реестр НАП» ЕИС Роскомнадзора в части реализации возможности создания определений о блокировке и об отмене блокировки, которые получены от Первого апелляционного и Второго кассационного суда общей юрисдикции | не позднее  «20» декабря 2020 г. |

* 1. **Порядок выполнения работ и требования к составу технической и отчетной документации**

При выполнении работ Исполнителем должно быть обеспечено проведение мероприятий и предоставление технической и отчетной документации в соответствии с приведенным перечнем:

| **№ п/п** | **Наименование работы/мероприятия** | **Техническая и отчетная документация, предоставляемая по завершении мероприятия** | **Срок предоставления документации** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **В части работы «Расширение функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации в целях повышения эффективности пользовательского интерфейса»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * сводное частное техническое задание на ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащие сведения из реестров запрещенной информации, в части расширенных функциональных характеристик, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками | * специальное программное обеспечение ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации с расширенными функциональными характеристиками в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R) | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации, с расширенными функциональными характеристиками на технических средствах Заказчика | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
| **3.** | **В части работы «Расширение функциональных характеристик ППП «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора с целью обеспечения автоматического сбора и формирования статистической отчетности по формам 1-ГМУ и 2-ГМУ (сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг)»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * частное техническое задание на ППП «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора в части расширенных функциональных характеристик, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками | * специальное программное обеспечение ППП «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R) | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения ППП «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками на технических средствах Заказчика | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | **В части работы «Реализация на Портале персональных данных уполномоченного органа по защите субъектов персональных данных функции подачи уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных в форме электронного документа, в соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * частное техническое задание на ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в частиПортала персональных данных уполномоченного органа по защите субъектов персональных данных с расширенными функциональными характеристиками, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками и статического содержимого | * специальное программное обеспечение ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в частиПортала персональных данных уполномоченного органа по защите субъектов персональных данных с расширенными функциональными характеристиками в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов и статическое содержимое, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R) | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения и статического содержимого на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в частиПортала персональных данных уполномоченного органа по защите субъектов персональных данных с расширенными функциональными характеристиками и статического содержимого на технических средствах Заказчика | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | **В части работы «Расширение функциональных характеристик ППП СЭД ЕИС Роскомнадзора в целях создания на ведомственном информационном сайте Роскомнадзора сервиса «Электронная экспедиция», позволяющего гражданам получить информацию по ранее поданным в Роскомнадзор документам без взаимодействия с операторами Справочно-информационного центра»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * частное техническое задание на ППП СЭД ЕИС Роскомнадзора в части расширенных функциональных характеристик, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками | * специальное программное обеспечение ППП СЭД ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R) | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения ППП СЭД ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками на технических средствах Заказчика | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | **В части работы «Расширение функциональных характеристик ППП «Учет и выдача разрешений на применение франкировальных машин» ЕИС Роскомнадзора в целях выполнения положений Приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 17 июня 2018 г. № 189 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по выдаче разрешений на применение франкировальных машин»»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * частное техническое задание на ППП «Учет и выдача разрешений на применение франкировальных машин» ЕИС Роскомнадзора в части расширенных функциональных характеристик, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками | * специальное программное обеспечение ППП «Учет и выдача разрешений на применение франкировальных машин» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R) | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения ППП «Учет и выдача разрешений на применение франкировальных машин» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками на технических средствах Заказчика | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | **В части работы «Расширение функциональных характеристик ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в целях совершенствования применения риск-ориентированного подхода в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * частное техническое задание на ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в части расширенных функциональных характеристик, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками | * специальное программное обеспечение ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R) | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками на технических средствах Заказчика | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | **В части работы «Расширение функциональных характеристик ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в целях реализации возможности проведений мероприятий систематического наблюдения в области распространения продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * частное техническое задание на ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в части расширенных функциональных характеристик, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками | * специальное программное обеспечение ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R) | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками на технических средствах Заказчика | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | **В части работы «Расширение функциональных характеристик ППП «Федеральная конкурсная комиссия» ЕИС Роскомнадзора в части разработки механизмов проведения процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * частное техническое задание на ППП «Федеральная конкурсная комиссия» ЕИС Роскомнадзора в части расширенных функциональных характеристик, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками | * специальное программное обеспечение ППП «Федеральная конкурсная комиссия» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R) | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения ППП «Федеральная конкурсная комиссия» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками на технических средствах Заказчика | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | **В части работы «Расширение функциональных характеристик специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» и ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора для обеспечения взаимодействия с представителями СМИ и вещательных организаций»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * сводное частное техническое задание в части расширенных функциональных характеристик, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе, на: * ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в части специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора»; * ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками и статического содержимого | * специальное программное обеспечение с расширенными функциональными характеристиками в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов и статическое содержимое, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R): * ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в части специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора»; * ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения и статического содержимого на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками и статического содержимого на технических средствах Заказчика: * ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в части специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора»; * ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | **В части работы «Расширение функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации, для целей интеграции с автоматизированными системами объединенного предприятия радиочастотной службы (АС разбора мобильных и ПК приложений (АС РМПП), автоматизированной системой блокировки мобильных приложений и**  **АС мониторинга и анализа социальных медиа (АС МАСМ))»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * сводное частное техническое задание на ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащие сведения из реестров запрещенной информации, в части расширенных функциональных характеристик, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками | * специальное программное обеспечение ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации с расширенными функциональными характеристиками в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R) | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации, с расширенными функциональными характеристиками на технических средствах Заказчика | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | **В части работы «Создание ППП «Реестр информационных ресурсов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и (или) информационных ресурсов российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации» («Реестр ИР ИноСМИ») ЕИС Роскомнадзора»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * частное техническое задание на ППП «Реестр информационных ресурсов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и (или) информационных ресурсов российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации» ЕИС Роскомнадзора, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками | * специальное программное обеспечение ППП «Реестр информационных ресурсов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и (или) информационных ресурсов российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации» ЕИС Роскомнадзора в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R) | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения ППП «Реестр информационных ресурсов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и (или) информационных ресурсов российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации» ЕИС Роскомнадзора на технических средствах Заказчика | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | **В части работы «Расширение функциональных характеристик ППП «Судовые радиостанции», ППП «Учет и регистрация РЭС и ВЧУ гражданского назначения» и ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора в связи с производимыми изменениями интерактивных форм подачи заявлений ЕПГУ»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * сводное частное техническое задание в части расширенных функциональных характеристик, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе, на: * ППП «Судовые радиостанции» ЕИС Роскомнадзора; * ППП «Учет и регистрация РЭС и ВЧУ гражданского назначения» ЕИС Роскомнадзора; * ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками | * специальное программное обеспечение с расширенными функциональными характеристиками в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R): * ППП «Судовые радиостанции» ЕИС Роскомнадзора; * ППП «Учет и регистрация РЭС и ВЧУ гражданского назначения» ЕИС Роскомнадзора; * ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками на технических средствах Заказчика: * ППП «Судовые радиостанции» ЕИС Роскомнадзора; * ППП «Учет и регистрация РЭС и ВЧУ гражданского назначения» ЕИС Роскомнадзора; * ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | **В части работы «Расширение функциональных характеристик специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» и ППП «Присвоение радиочастот» ЕИС Роскомнадзора в части реализации предварительной проверки заявлений операторов связи»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * сводное частное техническое задание в части расширенных функциональных характеристик, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе, на: * ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в части специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора»; * ППП «Присвоение радиочастот» ЕИС Роскомнадзора | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками | * специальное программное обеспечение с расширенными функциональными характеристиками в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов и статическое содержимое, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R): * ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в части специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора»; * ППП «Присвоение радиочастот» ЕИС Роскомнадзора | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками и статического содержимого на технических средствах Заказчика: * ППП «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в части специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора»; * ППП «Присвоение радиочастот» ЕИС Роскомнадзора | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | **В части работы «Расширение функциональных характеристик ППП «Реестр НАП» ЕИС Роскомнадзора в части реализации возможности создания определений о блокировке и об отмене блокировки, которые получены от Первого апелляционного и Второго кассационного суда общей юрисдикции»** | | |
|  | Обследование объекта автоматизации, разработка, согласование и утверждение частного технического задания | * частное техническое задание на ППП «Реестр НАП» ЕИС Роскомнадзора в части расширенных функциональных характеристик, утвержденное представителем Заказчика, на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Разработка специального программного обеспечения с расширенными функциональными характеристиками | * специальное программное обеспечение ППП «Реестр НАП» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками в виде исполняемых файлов и/или исходных текстов, на машинном носителе, исключающем перезапись (CD-R, DVD-R) | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Установка специального программного обеспечения на технических средствах Заказчика | * технический акт установки специального программного обеспечения ППП «Реестр НАП» ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками на технических средствах Заказчика | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Проведение приемочных испытаний | * программа и методика испытаний на бумажном носителе (либо перечень и описание соответствующих проверок в составе программы и методики комплексных приемочных испытаний); * протокол приемочных испытаний на бумажном носителе | не позднее  «20» декабря 2020 г. |
|  | Устранение выявленных в ходе приемочных испытаний недостатков в специальном программном обеспечении и ввод подсистемы в эксплуатацию | * акт приемки выполненных работ | не позднее  «20» декабря 2020 г. |

Частные технические задания должны разрабатываться с учетом требований ГОСТ 34.602-89. Целью разработки частных технических заданий является уточнение требований к результатам выполнения работ при удовлетворении изложенных в настоящем Техническом задании требований Заказчика к целевым функциональным характеристикам программно-технических компонентов.

В сводных частных технических заданиях должны одновременно устанавливаться требования для всех (нескольких) подсистем ЕИС Роскомнадзора, расширение функциональных характеристик (доработка) которых происходит при выполнении одной работы.

Частные технические задания (сводные частные технические задания) должны в обязательном порядке включать в себя следующие разделы:

* требования к функциям (задачам), выполняемым подсистемой;
* требования к видам обеспечения подсистемы:
  + требования к информационному обеспечению подсистемы;
  + требования к организационному обеспечению подсистемы;
  + требования к методическому обеспечению подсистемы;
* требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами, требования к ее совместимости (в случае, если расширение функциональных характеристик предполагает установление информационного взаимодействия со смежными информационными системами посредством СМЭВ или СЭВ Роскомнадзора).

Допускается проведение комплексных приемочных испытаний программно-технических компонентов, являющихся результатами одной или нескольких работ. Программы и методики испытаний должны в таком случае учитывать полный состав программно-технических компонентов с расширенными функциональными характеристиками, подвергаемых испытаниям. Сдача-приемка работ без успешного проведения приемочных испытаний программно-технических компонентов (в том числе в составе комплексных приемочных испытаний) не допускается.

1. **Требования к результатам работ**
   1. **Общие требования к специальному программному обеспечению**

При выполнении работ должно быть обеспечено соответствие дорабатываемого специального программного обеспечения следующим требованиям:

* обеспечено использование общих с остальными прикладными программными подсистемами Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций справочников и баз данных;
* обеспечено использование общих для Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций механизмов авторизации и аутентификации, общей базы данных пользователей и централизованного управления правами пользователей;
* обеспечено использование согласованного с эксплуатируемыми прикладными программными подсистемами Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций пользовательского интерфейса;
* обеспечено соответствие специального программного обеспечения общим требованиям по безопасности Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
* при информационном взаимодействии должна быть обеспечена возможность использования сервиса проверки электронной подписи (СПЭП) Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
  1. **Требования к функциональным характеристикам специального программного обеспечения**
     1. **Требования к расширенным функциональным характеристикам специального программного обеспечения прикладной программной подсистемы «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора**

Функциональные характеристики прикладной программной подсистемы «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора должны быть расширены путем:

* обеспечения автоматического сбора и формирования в аналитическом хранилище ППП «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора данных статистической отчетности по формам федерального статистического наблюдения №№ 1-ГМУ, 2-ГМУ (сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг) на основе данных, хранимых и обрабатываемых в ЕИС Роскомнадзора;
* обеспечения формирования экранных и печатных представлений (отчетов) по формам федерального статистического наблюдения №№ 1-ГМУ, 2-ГМУ на основании данных аналитического хранилища ППП «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора.

Формы федерального статистического наблюдения №№ 1-ГМУ, 2-ГМУ приведены в Приложении 3 к настоящему Техническому заданию.

* + 1. **Требования к расширенным функциональным характеристикам специального программного обеспечения прикладной программной подсистемы СЭД ЕИС Роскомнадзора**

Функциональные характеристики прикладной программной подсистемы СЭД ЕИС Роскомнадзора должны быть расширены для обеспечения использования совместно с сервисом «Электронная экспедиция» на ведомственном информационном сайте Роскомнадзора, позволяющим гражданам получить информацию по ранее поданным в Роскомнадзор документам без взаимодействия с операторами Справочно-информационного центра.

Сервис «Электронная экспедиция» предназначен для получения гражданами информации:

* о присвоенном документу входящем номере;
* о состоянии рассмотрения документа;
* о готовности ответа;
* о способе отправки ответа (с указанием номера почтового идентификатора, если ответ направлялся регистрируемым почтовым отправлением);
* о записи на получение документа.
  + 1. **Требования к расширенным функциональным характеристикам специального программного обеспечения прикладной программной подсистемы «Учет и выдача разрешений на применение франкировальных машин» ЕИС Роскомнадзора**

Функциональные характеристики прикладной программной подсистемы «Учет и выдача разрешений на применение франкировальных машин» ЕИС Роскомнадзора должны быть расширены в целях выполнения положений Приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 17 июня 2018 г. № 189 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по выдаче разрешений на применение франкировальных машин». При расширении функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Учет и выдача разрешений на применение франкировальных машин» ЕИС Роскомнадзора должны быть обеспечены:

* внесение изменений в механизмы формирования уведомлений об оказании услуг и печатные формы уведомлений об оказании услуг;
* внесение изменений в печатную форму заявления на получение услуги;
* внесение изменений в печатную форму акта обследования;
* ведение реестра заявок на исправление ошибок;
* реализация механизмов работы с заявками на исправление ошибок.
  + 1. **Требования к расширенным функциональным характеристикам специального программного обеспечения прикладной программной подсистемы «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора**

При выполнении работы «Расширение функциональных характеристик ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в целях совершенствования применения риск-ориентированного подхода в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» функциональные характеристики прикладной программной подсистемы «Учет результатов надзорной деятельности» должны быть расширены в целях совершенствования применения риск-ориентированного подхода в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При расширении функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора должны быть обеспечены:

* внесение изменений в справочники и классификаторы: основания проведения мероприятий, справочник требований проверки, классификатор нарушений.
* реализация механизмов формирования справки выявленных нарушений - приложение к акту проверки;
* реализация база данных бенефициарных владельцев.

При выполнении работы «Расширение функциональных характеристик ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в целях реализации возможности проведений мероприятий систематического наблюдения в области распространения продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»» функциональные характеристики прикладной программной подсистемы «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора должны быть расширены путем обеспечения автоматизации проведения мероприятий систематического наблюдения в области распространения продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации». При расширении функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора должны быть обеспечены:

* внесение изменений в справочники и классификаторы:
  + разделы контроля;
  + предметы надзора;
  + справочник требований проверки;
  + справочник основания проведения проверки;
  + классификатор нарушений;
* реализация механизмов проведения мероприятий систематического наблюдения в области распространения продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации;
* ведение реестра мероприятий систематического наблюдения в области распространения продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации;
* внесение изменений в шаблоны документов: приказ о проведении мероприятия, акт о результатах проведения мероприятия.
  + 1. **Требования к расширенным функциональным характеристикам специального программного обеспечения прикладной программной подсистемы «Федеральная конкурсная комиссия» ЕИС Роскомнадзора**

Функциональные характеристики прикладной программной подсистемы «Федеральная конкурсная комиссия» ЕИС Роскомнадзора должны быть расширены путем реализации механизмов проведения процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала. При этом должны обеспечиваться:

* реализация механизмов работы с конкурсами для проведения процедуры выбора муниципального общедоступного телеканала, включая внесение информации о предметах конкурса, результатах проведения конкурса;
* прием, регистрация, ведение реестра заявок на участие в конкурсе, обеспечение процедуры допуска участника к конкурсу;
* формирование печатных форм документов:
  + протокол о проведении процедуры выбора муниципального общедоступного телеканала;
  + информационное сообщение о заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию;
  + список потенциальных участников;
  + письмо о допуске участника к конкурсу;
  + письма-приглашения в органы местной власти и полномочному представителю в соответствующем федеральном округе;
  + протокол результатов заседания Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию;
  + выписка из протокола для направления победителям конкурса;
* использование результатов проведения процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала в прикладной программной подсистеме «Лицензирование деятельности по теле­радиовещанию и веде­ние реестра лицензий» ЕИС Роскомнадзора.
  + 1. **Требования к расширенным функциональным характеристикам специального программного обеспечения прикладной программной подсистемы «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора**

При выполнении работы «Расширение функциональных характеристик специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» и ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора для обеспечения взаимодействия с представителями СМИ и вещательных организаций» функциональные характеристики прикладной программной подсистемы «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора должны быть расширены в части реализации механизмов обеспечения взаимодействия с представителями СМИ и вещательных организаций через специализированный сайт «Портал заявителей Роскомнадзора». При этом должны обеспечиваться:

* выгрузка на сайт реестров зарегистрированных СМИ и лицензий на осуществление телерадиовещания;
* прием и обработка уведомлений, поступающих со специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора»:
  + о приостановлении и возобновлении СМИ;
  + об изменении адреса редакции;
  + об изменении адреса учредителя;
  + об изменении максимального объема;
  + о получении денежных средств от иностранных источников;
* направление на специализированный сайт «Портал заявителей Роскомнадзора» результатов работы с принятыми уведомлениями;
* прием и обработка обращений от редакций на основании статьи 39 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»».

При выполнении работы «Расширение функциональных характеристик ППП «Судовые радиостанции», ППП «Учет и регистрация РЭС и ВЧУ гражданского назначения» и ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора в связи с производимыми изменениями интерактивных форм подачи заявлений ЕПГУ» расширенные функциональные характеристики прикладной программной подсистемы «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора должны обеспечивать предоставление государственных услуг в электронной форме с использованием интерактивных форм заявлений, размещенных во ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ):

* «Регистрация СМИ»;
* «Внесение изменений в запись о регистрации СМИ»;
* «Предоставление сведений из реестра зарегистрированных средств массовой информации»;
* «Прекращение деятельности СМИ по решению учредителя (соучредителей) средства массовой информации»;
* «Уведомление об изменении места нахождения учредителя и (или) редакции, периодичности выпуска и максимального объема средства массовой информации, приостановлении деятельности средства массовой информации, возобновлении деятельности средства массовой информации».

Взаимодействие с ЕПГУ должно осуществляться на основе правил и форматов ЕСМЭВ версии 3.0 в соответствии с «Методическими рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия версия 3.4.0.1» (либо иной актуальной редакции), размещенными на технологическом портале СМЭВ (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/).

«Технические задания на размещение услуг на портале государственных услуг», по которым должно быть обеспечено предоставление государственных услуг в электронной форме с использованием интерактивных форм заявлений, размещенных на ЕПГУ, предоставляются Заказчиком.

По каждой из интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг должны быть обеспечены:

* создание механизма приема и обработки заявлений;
* создание механизма регистрации заявлений в ППП СЭД ЕИС Роскомнадзора;
* создание пользовательских интерфейсов и программных механизмов обработки заявлений в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
* направление промежуточных статусов обработки заявлений на ЕПГУ;
* формирование результатов обработки заявления и их направление на ЕПГУ.
  + 1. **Требования к функциональным характеристикам специального программного обеспечения прикладной программной подсистемы «Реестр информационных ресурсов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и (или) информационных ресурсов российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации» ЕИС Роскомнадзора**

Создаваемая прикладная программная «Реестр информационных ресурсов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и (или) информационных ресурсов российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации» должна относиться к группе подсистем ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации.

Исполнителем должно быть обеспечено создание пользовательских интерфейсов, автоматизирующих ведение реестра, включая представления:

* «Постановления»: вступившие в законную силу постановления об административных правонарушениях нарушения порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента;
* «Справочник Реестр СМИ-ИА»: перечень СМИ-иностранных агентов на основании решения Минюста Российской Федерации;
* «Сервисы»: домен(ы), содержащий(е) информацию, нарушающую порядок деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента.

Прикладная программная подсистема «Реестр информационных ресурсов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и (или) информационных ресурсов российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации» должна автоматизировать процедуры обработки постановлений, сервисов, включая передачу информации в смежные прикладные программные подсистемы ЕИС Роскомнадзора и механизм формирования и предоставления выгрузок из реестров запрещенной информации для операторов связи.

* + 1. **Требования к расширенным функциональным характеристикам специального программного обеспечения прикладной программной подсистемы «Судовые радиостанции» ЕИС Роскомнадзора**

При расширении функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Судовые радиостанции» должно быть обеспечено предоставление государственных услуг в электронной форме с использованием интерактивных форм заявлений, размещенных во ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ):

* «Получение разрешения на судовые радиостанции»;
* «Продление срока действия разрешений на судовые радиостанции»;
* «Получение разрешения на судовые радиостанции в случае прекращения использования отдельных радиоэлектронных средств в составе судовой радиостанции»;
* «Получение разрешения на судовые радиостанции в случае утери разрешения на судовые радиостанции»;
* «Получение разрешения на судовые радиостанции в случае изменения сведений о судовладельце».

Взаимодействие с ЕПГУ должно осуществляться на основе правил и форматов ЕСМЭВ версии 3.0 в соответствии с «Методическими рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия версия 3.4.0.1» (либо иной актуальной редакции), размещенными на технологическом портале СМЭВ (<https://smev3.gosuslugi.ru/portal/>).

«Технические задания на размещение услуг на портале государственных услуг», по которым должно быть обеспечено предоставление государственных услуг в электронной форме с использованием интерактивных форм заявлений, размещенных на ЕПГУ, предоставляются Заказчиком.

По каждой из интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг должны быть обеспечены:

* создание механизма приема и обработки заявлений;
* создание механизма регистрации заявлений в ППП СЭД ЕИС Роскомнадзора;
* создание пользовательских интерфейсов и программных механизмов обработки заявлений в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
* направление промежуточных статусов обработки заявлений на ЕПГУ;
* формирование результатов обработки заявления и их направление на ЕПГУ.
  + 1. **Требования к расширенным функциональным характеристикам специального программного обеспечения прикладной программной подсистемы «Учет и регистрация РЭС и ВЧУ гражданского назначения» ЕИС Роскомнадзора**

При расширении функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Учет и регистрация РЭС и ВЧУ гражданского назначения» должно быть обеспечено предоставление государственных услуг в электронной форме с использованием интерактивных форм заявлений, размещенных во ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ):

* «Регистрация РЭС и ВЧУ и внесение записи в Реестр»;
* «Предоставление выписки из Реестра»;
* «Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах».

Взаимодействие с ЕПГУ должно осуществляться на основе правил и форматов ЕСМЭВ версии 3.0 в соответствии с «Методическими рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия версия 3.4.0.1» (либо иной актуальной редакции), размещенными на технологическом портале СМЭВ (<https://smev3.gosuslugi.ru/portal/>).

«Технические задания на размещение услуг на портале государственных услуг», по которым должно быть обеспечено предоставление государственных услуг в электронной форме с использованием интерактивных форм заявлений, размещенных на ЕПГУ, предоставляются Заказчиком.

По каждой из интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг должны быть обеспечены:

* создание механизма приема и обработки заявлений;
* создание механизма регистрации заявлений в ППП СЭД ЕИС Роскомнадзора;
* создание пользовательских интерфейсов и программных механизмов обработки заявлений в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
* направление промежуточных статусов обработки заявлений на ЕПГУ;
* формирование результатов обработки заявления и их направление на ЕПГУ.
  + 1. **Требования к расширенным функциональным характеристикам специального программного обеспечения прикладной программной подсистемы «Присвоение радиочастот» ЕИС Роскомнадзора**

Функциональные характеристики прикладной программной подсистемы «Присвоение радиочастот» ЕИС Роскомнадзора должны быть расширены в части реализации механизмов обеспечения взаимодействия с пользователями специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора». При этом должны обеспечиваться:

* прием сведений заявлений на присвоение радиочастот со специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора»;
* обработка заявлений в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
* передача статусов и результатов обработки заявлений на специализированный сайт «Портал заявителей Роскомнадзора».
  + 1. **Требования к расширенным функциональным характеристикам специального программного обеспечения прикладной программной подсистемы «Реестр НАП» ЕИС Роскомнадзора**

Расширение функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Реестр НАП» ЕИС Роскомнадзора в части реализации возможности создания определений о блокировке и об отмене блокировки, которые получены от Первого апелляционного и Второго кассационного суда общей юрисдикции должно предусматривать:

* добавление возможности внесения определений судов в интерфейсе АРМ ППП «Реестр НАП» ЕИС Роскомнадзора;
* доработку механизма взаимодействия со смежными ППП ЕИС Роскомнадзора по передаче определений, созданных в АРМ ППП «Реестр НАП»;
* доработку механизмов ведения реестра по работе с новыми определениями, создаваемыми в АРМ ППП «Реестр НАП»;
* доработку формируемых уведомлений по записям, созданным на основе определений, добавленных в АРМ ППП «Реестр НАП».

* + 1. **Требования к расширенным функциональным характеристикам специального программного обеспечения прикладных программных подсистем ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации**

При выполнении работы «Расширение функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации в целях повышения эффективности пользовательского интерфейса» должны быть предусмотрены:

* В части АРМ ППП «Реестр ЕАИС» ЕИС Роскомнадзора:
  + добавление возможности настройки отображения столбцов в табличных представлениях данных:
    - представление «Реестровые записи»;
    - представление «Сообщения»;
    - представление «Судебные решения»;
  + добавление столбцов в представление «Реестровые записи»:
    - ID сообщения;
    - ID поручения;
    - ID судебного решения;
    - флаги;
    - текущие IP адреса.
* В части АРМ ППП «Реестр НАП» ЕИС Роскомнадзора:
  + добавление возможности настройки отображения столбцов в табличных представлениях данных:
    - представление «Заявления»;
    - представление «Определения»;
    - представление «Определения об отмене»;
    - представление «Решения»;
    - представление «Решения МКС»;
    - представление «Реестр».

При выполнении работы «Расширение функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации, для целей интеграции с автоматизированными системами объединенного предприятия радиочастотной службы (АС разбора мобильных и ПК приложений (АС РМПП), автоматизированной системой блокировки мобильных приложений и АС мониторинга и анализа социальных медиа (АС МАСМ))» должны быть обеспечены:

* создание и описание API взаимодействия с АС РМПП, автоматизированной системой блокировки мобильных приложений, АС МАСМ;
* программная реализация такового API для интеграции с АС РМПП, автоматизированной системой блокировки мобильных приложений, АС МАСМ.

При интеграции с АС РМПП, автоматизированной системой блокировки мобильных приложений, АС МАСМ должны обеспечиваться:

* получение информации из АС РМПП, автоматизированной системой блокировки мобильных приложений, АС МАСМ и создание на основании такой информации записей в соответствующих реестрах запрещенной информации;
* выдача сведений из ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации в АС РМПП, автоматизированной системой блокировки мобильных приложений, АС МАСМ.
  + 1. **Требования к расширенным функциональным характеристикам специального программного обеспечения прикладной программной подсистемы «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора**

В части Портала персональных данных уполномоченного органа по защите субъектов персональных данных должна быть реализована функция подачи уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных в форме электронного документа, в соответствии с ч. 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом должны обеспечиваться:

* реализация возможности подписания электронной подписью уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) на Портале персональных данных уполномоченного органа по защите субъектов персональных данных;
* функционирование доработанного механизма передачи уведомлений в прикладную программную подсистему «Реестр операторов персональных» ЕИС Роскомнадзора;
* соответствующие доработки прикладной программной подсистемы «Реестр операторов персональных данных» ЕИС Роскомнадзора, обеспечивающие обработку уведомлений, подписанных электронной подписью на Портале персональных данных уполномоченного органа по защите субъектов персональных данных.

При выполнении работы «Расширение функциональных характеристик специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» и ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора для обеспечения взаимодействия с представителями СМИ и вещательных организаций» функциональные характеристики специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» должны быть расширены в части реализации механизмов обеспечения взаимодействия с представителями СМИ и вещательных организаций. При этом должны автоматизироваться:

* отображение в личном кабинете заявителя зарегистрированных СМИ;
* отображение в личном кабинете заявителя лицензий на осуществление телерадиовещания;
* подача уведомлений:
  + о приостановлении и возобновлении СМИ;
  + об изменении адреса редакции;
  + об изменении адреса учредителя;
  + об изменении максимального объема (максимальный объем, тираж, формат);
  + о получении денежных средств от иностранных источников;
* прием и отображение полученных результатов обработки уведомлений;
* о договорах с операторами связи;
* прием и отображение в личном кабинете заявителя информации о приказах на приостановление/возобновление действия лицензий на осуществление телерадиовещания;
* прием и отображений в личном кабинете заявителя информации по результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий: уведомления о вызове на составление протокола, определения о назначении места и времени рассмотрения протокола, постановления по делу об административном правонарушении, предупреждения о недопустимости злоупотребления свободой средств массовой информации, методические рекомендации, профилактические письма;
* календарь устранения нарушений (в виде предупреждений о наступлении срока устранения нарушения);
* возможность формирования выходных данных по заданным полям (в зависимости от формы распространения) для каждого СМИ;
* приём писем-требований и направление ответов на данные письма;
* размещение уставов редакций (договоров) для каждого СМИ и направление их в Роскомнадзор;
* получение предупреждения о недопустимости злоупотребления свободой средствах массовой информации;
* получение обращений в редакции с требованием о необходимости удаления или редактирования комментариев и (или) сообщений читателей;
* возможность формирования выходных данных по заданным полям (в зависимости от формы распространения) для каждого СМИ.
* получение и хранение Методических рекомендаций (в зависимости от формы СМИ), новые (непрочитанные) должны выделяться (направляются только ЦА);
* получение профилактических писем;
* подача обращений от редакций на основании статьи 39 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».

При выполнении работы «Расширение функциональных характеристик специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» и ППП «Присвоение радиочастот» ЕИС Роскомнадзора в части реализации предварительной проверки заявлений операторов связи» функциональные характеристики специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» должны быть расширены следующим образом:

* выполнено создание раздела «Предварительная проверка заявления»;
* создана форма подачи заявления предварительной проверки «Присвоение»;
* реализация передачи сведений заявлений в прикладную программную подсистему «Присвоение радиочастот» ЕИС Роскомнадзора;
* реализация отображения результата обработки заявлений.
  1. **Требования к методическому обеспечению**

Расширение функциональных характеристик программно-технических компонентов должно осуществляться с учетом требований следующих нормативных правовых актов, организационно-распорядительных и руководящих документов:

* Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
* Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228;
* Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
* Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
* Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
* Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
* Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
* Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 111 «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи»;
* Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 17 июня 2018 г. № 189 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по выдаче разрешений на применение франкировальных машин»;
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. № 744 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»;
* Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 795 «Об утверждении требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи»;
* «Методические рекомендации по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия» Версия 3.4.0.1;
* «Методические рекомендации по использованию электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии» Версия 4.3;
* Перечень аккредитованных удостоверяющих центров:  
  <http://e-trust.gosuslugi.ru/CA>.
  1. **Требования к информационному обеспечению**

Состав информации программно-технических компонентов должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов, организационно-распорядительных и руководящих документов, указанных в п. 4.2. «Требования к методическому обеспечению», а также иным действующим нормативным документам, в том числе в области информационных технологий.

* 1. **Требования к лингвистическому обеспечению**

При расширении функциональных характеристик программно-технических компонентов должно быть обеспечено выполнение следующих требований:

* применение языков программирования: Oracle Java, JavaScript;
* язык взаимодействия пользователей и прикладных программных подсистем: русский; английский язык – допустимо только для административных интерфейсов операционных систем и СУБД, не должен использоваться в интерфейсах пользователя прикладных программных подсистем;
* применение языков манипулирования данными: PL/SQL, SQL, XML.
  1. **Требования к программной совместимости**

Для обеспечения достаточной платформенной независимости (переносимости на различные операционные системы и аппаратные платформы) и эффективного использования существующего аппаратного и программного обеспечения Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций специальное программное обеспечение должно соответствовать следующим требованиям к программной совместимости:

* СУБД Oracle 10g;
* СУБД MySQL 5.5, 5.6;
* СУБД PostgreSQL 9.5;
* Интерпретаторы PHP 5.6, 7.2;
* Веб-сервер Apache 2.0;
* Сервер Apache Tomcat 7;
* JRE Java SE 6;
* СКЗИ КриптоПро JCP 1.0, КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.
  1. **Требования к техническому обеспечению**

СПО должно использовать при эксплуатации имеющиеся в распоряжении Заказчика виды технического обеспечения. Состав базовых аппаратных ресурсов ЕИС Роскомнадзора в центре обработки данных приведен в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

Размещение специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» должно производиться на находящихся в распоряжении Заказчика защищенных «облачных» вычислительных ресурсах, находящихся под управлением ПАО «Ростелеком».

Необходимые для выполнения работ сведения об учетных записях администраторов, схемах подключения и размещения ресурсов будут переданы от Заказчика Исполнителю в рабочем порядке в ходе выполнения Государственного контракта.

* 1. **Требования к режимам функционирования**

СПО должно иметь возможность функционирования в следующих режимах:

* штатный режим;
* режим системного администрирования.

Штатный режим должен являться основным режимом функционирования, обеспечивающим выполнение задач прикладной программной подсистемы. В рамках режима осуществляется ввод, хранение и обработка данных, необходимых для работы пользователей прикладной программной подсистемы.

Режим системного администрирования должен являться технологическим режимом и использоваться для сопровождения прикладной программной подсистемы, в том числе: изменения конфигурации, параметров работы, настроек, выполнения регламентного обслуживания программно-технических средств. Кроме этого, в режиме системного администрирования должны выполняться функции, связанные с реконфигурацией, конвертированием и архивированием баз данных прикладной программной подсистемы. После возникновения отказа в каком-либо из компонентов прикладной программной подсистемы, режим должен обеспечивать перевод отказавших компонентов в штатный режим функционирования после локализации возникшего отказа и устранения его причин.

* 1. **Требования к защите информации от несанкционированного доступа**

В соответствии с руководящим документом Гостехкомиссии Российской Федерации «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа (НСД) к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» Единая информационная система Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций относится к группе многопользовательских автоматизированных систем (АС), в которых одновременно обрабатывается и хранится информация разных уровней конфиденциальности.

СПО вследствие этого должно обеспечивать выполнение следующего требования: не все пользователи имеют право доступа ко всей информации АС. В связи с этим должно быть обеспечено разграничение доступа пользователей к информации прикладной программной подсистемы.

При расширении функциональных характеристик программно-технических компонентов должна быть предусмотрена возможность использования находящегося в распоряжении Заказчика программного обеспечения (средства криптографической защиты информации) «КриптоПро JCP», прошедшего сертификацию ФСБ России и используемого для формирования и проверки электронной подписи, обеспечения целостности и подлинности информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

Антивирусная защита для входящих электронных сообщений, поступающих в СЭД, осуществляется имеющимися в распоряжении Заказчика средствами, установленными на сервере электронной почты Роскомнадзора.

* 1. **Требования по сохранности информации при авариях**

В целях предотвращения потери данных и повышения степени готовности программно-технических компонентов, до приемки их в эксплуатацию, должны быть реализованы механизмы изготовления резервных копий программно-технических компонентов, включая их данные, общее и специальное программное обеспечение. При этом должна быть учтена возможность восстановления всего программного обеспечения отдельных серверов, входящих в состав технического обеспечения Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с полных резервных копий. Указанные требования должны быть удовлетворены с использованием программных продуктов и устройств резервного копирования, входящих в состав Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

* 1. **Требования к передаче прав на объекты интеллектуальной собственности**

Исключительные права на все создаваемые в результате выполнения работ объекты интеллектуальной собственности должны быть переданы Заказчику. В состав таких объектов интеллектуальной собственности не входят необходимые для создания и эксплуатации программно-технических компонентов с расширенными функциональными характеристиками операционные системы, системы управления базами данных, средства разработки.

* 1. **Требования по стандартизации и унификации**

Программное обеспечение (как клиентское, так и серверное) программно-технических компонентов должно быть унифицировано и должно опираться на единую технологию работы и использование типовых для Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций программных решений, в том числе:

* использование общих с остальными прикладными программными подсистемами справочников и баз данных;
* использование общих для Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций механизмов авторизации и аутентификации, общей базы данных пользователей Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и централизованного управления правами пользователей;
* использование согласованного с иными прикладными программными подсистемами Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций пользовательского интерфейса.

Применяемые при расширении функциональных характеристик программно-технических компонентов решения (форматы данных, протоколы передачи данных и т.п.) должны быть описаны в существующих стандартах (стандартах, принятых признанным международным, федеральным, отраслевым, промышленным органом по стандартизации), либо описаны Исполнителем в виде, достаточном для эксплуатации.

Совместимость со смежным программным обеспечением должна быть обеспечена путем:

* использования общих баз данных и справочников;
* предоставления возможности загрузки и выгрузки информации в электронные файлы формата XML.

1. **Порядок контроля и приемки работ**

По результатам проведения работ должен быть осуществлен ввод программно-технических компонентов в эксплуатацию на следующих объектах:

* центр обработки данных (ЦОД) Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
* центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

С целью подготовки к приемочным испытаниям Заказчик должен предоставить перечень рабочих мест, на которые необходима установка клиентского программного обеспечения.

Исполнитель в ходе выполнения работ:

* устанавливает и настраивает клиентское программное обеспечение на рабочих местах, указанных Заказчиком;
* устанавливает и настраивает серверное программное обеспечение на технических средствах, размещенных в ЦОД Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (либо на «облачных» вычислительных ресурсах, находящихся в распоряжении Заказчика в случае специализированного сайта «Личный кабинет оператора связи»);
* проводит подготовку (инструктирование) пользователей, участвующих в эксплуатации;
* участвует в приемочных испытаниях;
* устраняет выявленные в ходе испытаний замечания.

Приемочные испытания осуществляются на технических средствах Заказчика, входящих в состав Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В случае отсутствия организационно-технической готовности операторов (владельцев) внешних по отношению к ЕИС Роскомнадзора автоматизированных информационных систем при проведении приемочных испытаний, отдельные проверки из состава испытаний, проводимые для подтверждения корректности реализации автоматизированных функций, направленных на получение и направление сведений (информационное взаимодействие), должны производиться следующим образом:

- Исполнитель формирует описание контрольного примера и включает его в состав утверждаемой Программы и методики испытаний;

- В ходе проведения проверки Исполнитель демонстрирует практическую реализацию возможности информационного взаимодействия со стороны соответствующих ППП ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками, состав и содержание информационных объектов по предмету взаимодействия.

Исполнитель в указанном случае также обязуется производить все необходимые доработки механизмов информационного взаимодействия соответствующих ППП ЕИС Роскомнадзора с расширенными функциональными характеристиками в течение всего гарантийного срока, если это будет вызвано изменившимися после проведения приемочных испытаний требованиями операторов (владельцев) внешних по отношению к ЕИС Роскомнадзора автоматизированных информационных систем.

1. **Гарантийные обязательства**

Исполнитель гарантирует результат произведенных в соответствии с Техническим заданием работ и устранение выявленных недостатков в специальном программном обеспечении на срок не менее 12 месяцев с даты подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому виду работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. Исполнитель в пределах гарантийного обязательства обязуется безвозмездно устранять выявленные в специальном программном обеспечении недостатки в срок не более 48 часов с момента обращения Заказчика об обнаружении таких недостатков.

1. **Перечень приложений к Техническому заданию**

Приложение 1. «Состав базовых аппаратных ресурсов ЕИС Роскомнадзора в центре обработки данных».

Приложение 2. «Перечень территориальных органов Роскомнадзора, в которых должна производиться эксплуатация специального программного обеспечения, разрабатываемого в результате исполнения Государственного контракта».

Приложение 3. «Формы федерального статистического наблюдения №№ 1-ГМУ, 2-ГМУ».

Приложение № 1 к Техническому заданию

**Состав базовых аппаратных ресурсов ЕИС Роскомнадзора   
в центре обработки данных**

| **Наименование и техническая характеристика** | **Тип, марка, обозначение** | **Кол-во, шт.** |
| --- | --- | --- |
| Сервер для базы данных Oracle | | |
| Базовый шкаф сервера Sun Fire E6900 | E6900-BASE2-Z | 1 |
| ПО для процессорных плат (Platinum) | W9D-S4BDPLUS-1P | 2 |
| Процессорные платы в сервер Е6900 | US4BD-448-1950-Z | 2 |
| Процессорная плата CPU/Memory Uniboard: 4 процессора UltraSPARC IV+ 1.5GHz, 64 Гб памяти |  | 2 |
| Модуль ввода-вывода в сервер Е6900 | 4052A-Z | 2 |
| Платы Fibre Channel 4Gb | SG-PCI1FC-EM4-Z | 2 |
| Комбо-платы Gigabit Ethernet 2 порта + SCSI 2 порта | 4422A-2 | 2 |
| Набор носителей с ОС Sun Solaris 10 | SOLZ9-10HC9A7M | 1 |
| Кабели питания серверного шкафа Е6900 | X3848A | 4 |
| Опция ПО для шасси сервера (Platinum) | W9D-E69-1P | 1 |
| Загрузочный модуль D240 с приводами HDD и DVD | TA-MT4-H2DBTBZ | 1 |
| Кабели SCSI длина 2м | 3832A-Z | 1 |
| Опция ПО для модуля В240 (Platinum) | W9D-D240-MT-1P | 1 |
| Кабели SCSI длина 2м | 3832A-Z | 1 |
| Сетевой оптический адаптер 8Gb FC HBA, 2 port, Emulex | SG-XPCIE2FC-EM8-N | 2 |
| Сервер приложений Oracle Applications Server m5000 | | |
| Сервер Sun Enterprise M5000 с 8 ЦПУ и 32Гб ОЗУ, включая: SELX9P31Z Кабели питания для сервера М5000 (4 шт.) | SEFPCBA1Z | 1 |
| Платы Gigabit Ethernet 2 порта | X7280A-2 | 2 |
| Платы Fibre Channel 4Gb | SG-XPCIE2FC-QF4 | 2 |
| Модули памяти 8GB DDR2-667 2-Rank DIMM | 371-4476 [F] | 64 |
| Платы памяти Memory Board | 541-0545 [F] | 4 |
| Жесткие диски 146Гб SAS в сервер | SEPX3C11Z | 2 |
| Опция ПО для сервера М5000 (Silver) | W9D-M5K8-1S | 1 |
| Модуль ввода-вывода в сервер М5000 | SEFX61Z | 1 |
| Сервер инфраструктуры | | |
| Сервер IBM System x 3650, включая 39Y9566 Адаптер удаленного администрирования Remote supervisor adapter II slimline (1 шт.) | 7979KFG | 1 |
| Дополнительный процессор в сервер x3650 | 43W8374 | 1 |
| Дополнительные модули памяти в сервер х3650 | 39M5791 | 3 |
| Дополнительные модули памяти в сервер х3650 | 39M5785 | 1 |
| Жесткие диски в сервер х3650 500Гб SATA | 39M4530 | 4 |
| Резервный блок питания в сервер х3650 | 40K1906 | 1 |
| Сервер Oracle SPARC T4-1 в составе:  1х Процессор SPARC T4 8-core 2.85 GHz, 16 x Модуль памяти 7104201 One 32 GB DDR3-1066 registered DIMM + Oracle Premier Support for Systems B58653, 2 х Кабель Power cord: Europe, 2.5 meters, CEE7/VII plug, C13 connector, 10 A, 8 х Жесткий диск One 600 GB 10000 rpm 2.5-inch SAS-2 HDD, 1 х Карта Sun Quad Port GbE PCIe 2.0 Low Profile Adapter, UTP, 2 х Карта StorageTek 8 Gb Fibre Channel PCIe HBA dual port Emulex, 1 х Модуль Flash Accelerator F40 PCIe Card: 400 GB, eMLC |  | 1 |
| Система хранения данных Hitachi USP V | | |
| Базовый шкаф массива, включая: DKC-F605I-DH.P двери для массива, DKC-F610I-DH.P Двери для массива (1шт.), DTI512.P USB Флэш-накопитель 512Мб (1шт.), IP0662-14.P кабель (1шт.), IP0664-12.P кабель телефонный (1шт.), IP0665-11.P кабельный коннектор RJ 11 (1шт.), IP0665-45.P кабельный коннектор RJ 45 (1шт.), 044-220001-01.P ПО для массива USP V Basic Operating System Bundle Media Kit (1шт.), 041-100056-01.P ПО для массива USP V / USP VM Product Documentation Library (1шт.), 041-100057-01.P ПО для массива USP V / USP VM Microcode Kit (1шт.), 043-990644-01.P ПО для массива (36шт.), 043-990758-01.P Опция ПО для массива (5076шт.) | DKC-F605I-18.P | 1 |
| Жесткие диски для массива 146Гб | DKC-F605I-146KS.P | 140 |
| Кабели питания для массива | DKC-F610I-1EC.P | 2 |
| Модуль питания массива | DKC-F610I-1PS.P | 2 |
| Модуль ввода-вывода Fibre Channel для массива | DKC-F610I-8FS.P | 1 |
| Модули кэш-памяти для массива | DKC-F610I-C8G.P | 4 |
| Адаптер кэш-памяти | DKC-F610I-CX.P | 1 |
| Адаптер для дисков в массив | DKC-F610I-DKA.P | 2 |
| Сервисный модем в массив | DKC-F610I-MDM.P | 1 |
| Интерфейсная карта для массива | DKC-F610I-R1DC.P | 1 |
| Интерфейсная карта для массива | DKC-F610I-R1UC.P | 1 |
| Модули памяти для массива | DKC-F610I-S4GQ.P | 1 |
| Адаптер памяти для массива | DKC-F610I-SX.P | 1 |
| Шкаф дисковый для расширения массива | DKC610I-5.P | 1 |
| Жесткие диски для массива 146Гб | DKC-F605I-146KS.P | 1 |
| Жесткие диски для массива 300Гб | DKS2C-K300FC | 33 |
| ПО для массива USP V Basic Operating System Bundle | 044-220001-03.P | 1 |
| ПО для массива USP V Basic Optg Sys Bndl 1TB (Above 10TB) | 044-220001-03C.P | 30 |
| ПО для массива SVC-USP V-Control Frame | 043-990643-01.P | 1 |
| ПО для массива | 043-990649-01.P | 1 |
| ПО для массива | 043-990739-01.P | 1 |
| ПО для массива | 043-990757-01.P | 141 |
| Опция ПО для массива | 304-220001-03.P | 36 |
| Опция ПО для массива | 304-220001-03C.P | 756 |
| Оптические коммутаторы | | |
| Коммутатор Brocade с 16 активными портами FC | HD-5020-0001-M.P | 2 |
| Активация доп. 8-ми портов FC для коммутаторов | XHD-MIDRPOD-0001.P | 2 |
| Опция ПО | 301-000783-01.P | 72 |
| Опция ПО | 301-000795-01.P | 72 |
| Опция ПО для ПО коммутаторов | 5000SVC-MAINT.P | 72 |
| Шнуры оптические LC-LC многомодовые длина 5м | 41F-20-LC-LC-05 | 48 |
| Платы Fibre Channel 4Gb | QLA2460-HDS-SP.P | 20 |
| Опция ПО | 301-001023-01.P | 720 |
| Система распределения нагрузки | | |
| Коммутатор Cisco 11506 Content Services Switch SCM-2GE HD 2SM 2AC FAN, включая: CAB-ACE кабель питания (2шт.), S11K-500ST-8.1 ПО WebNS 8.1X Standard Feature Set for CSS 11500 Platforms (1шт.), CSS5-SCM-2GE Модуль CSS11500 System Control Module 2GE HD, Order 0-2 CSS5-GBIC (1 шт.), CSS5-MEM-144U288 Доп.память CSS11500 Upgrade: 144MB to 288MB RDRAM (1 шт.), CSS5-FD-1GB Флэш-память CSS 11500 PCMCIA Flash Disk 1Gb (1шт.), GLC-SX-MM Модуль GE SFP LC connector SX transceiver (4шт.), Шнур оптический MM LC-LC 2м. (2шт.) | CSS11506-2AC | 2 |
| Опция ПО CSS11506-2AC | CON-CSSPD-115062AC | 2 |
| Коммутатор | | |
| Коммутатор Catalyst 3750E 48 10/100/1000+2\*10GE(X2),265W,IPB s/w, включая ПО S3750EVK9T-12240SECAT3750EIOSUNIVERSALWITHWEBBASE DEV MGR(1шт.),CAB-ACE каб.питания (1 шт.) | WS-C3750E-48TD-S | 2 |
| Опция ПО WS-C3750E-48TD-S | CON-CSSPD-3750E4TS | 2 |
| Маршрутизатор | | |
| Маршрутизатор Cisco 7301 шасси, Память 256MB, Блок питания A/C, Флэш память 64MB, ПО S731C-12416 Cisco 7301 IOS IP | CISCO7301 | 2 |
| Дополнительный блок питания Cisco 7301 Dual AC Power Supply Option, включая: CAB-ACE Power Cord Europe (2 шт.) | PWR-7301/2-AC | 2 |
| Опция ПО CISCO7301 | CON-CSSPD-CISCO730 | 2 |
| Ленточная библиотека для резервных копий | | |
| Базовый модуль библиотеки Sun SL500 | SL500-50L4HP4GFZ | 1 |
| Кабель питания для библиотеки | PWRCORD10187018-Z | 4 |
| Кабель оптический LC-LC многомодовый длина 10м | CABLE10800310-Z | 4 |
| Резервный блок питания для библиотеки | XSL500-RED-PWR-Z | 1 |
| Магазин для ленточных накопителей библиотеки | XSL500-LTO-MAG5-Z | 1 |
| Панель управления библиотеки | XSL500-TSOP-Z | 1 |
| Модуль расширения библиотеки Sun SL500 | XSL500-50-100-RP-Z | 1 |
| Дополнительные приводы LTO4 для библиотеки | LTO4-HP4FC-SL500Z | 1 |
| Дополнительные приводы LTO4 для библиотеки | LTO4-HP4FC-SL500-N | 1 |
| Ленточные накопители LTO4 800Гб | M-LTO4-LBPK-HOR | 5 |
| Ленточные накопители LTO4 800Гб | MCLTO4-LBPK-HOR-N | 7 |
| Чистящие ленточные накопители | M-LTOCL-5PK-LBL | 1 |
| Чистящие ленточные накопители | MCLTOCL-5PK-LBL-N | 1 |
| Модуль расширения | XSL500K-CEMOEM-F | 1 |
| Коммутатор | | |
| Коммутатор Catalyst 3750 24 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Multilayer |  | 1 |
| Коннектор GE SFP, LC connector SX transceiver |  | 1 |
| Маршрутизатор | | |
| Маршрутизатор 7206VXR with NPE-G1 includes 3GigE/FE/E Ports and IP SW |  | 1 |
| Блок питания Cisco 7200 Redundant AC Power Supply Option (280W) |  | 1 |
| Модуль 1000BASE-SX Short Wavelength GBIC (Multimode only) |  | 1 |
| Коммутатор | | |
| Коммутатор Catalyst 3750 24 10/100/1000T Standard Multilayer Image |  | 1 |
| Aten KL1100 KVM консоль |  | 1 |
| Aten KH1516 KVM коммутатор |  | 1 |
| Aten KA9570 Адаптер RJ45 - VGA+USB |  | 10 |
| Aten KA9520 Адаптер RJ45 - VGA+PS/2 |  | 10 |
| Межсетевой экран | | |
| Межсетевой экран PIX 525-UR-GE Bundle (Chassis, Unrestr. SW,2 GE+2 FE,VAC+) |  | 1 |
| Сервер управления вызовами | | |
| Сервер HW Only MCS-7815-I1 with 1024MB RAM and 80GB HD |  | 1 |
| ПО SW CallMgr 4.1, MCS 7815 |  | 1 |
| Сервер Sun Microsystems SFV440:4\*1.28GHz,16GB,4"73GBSun Fire V440 Server, 4 ' 1,28GHz Ultra SPARC llli processors with 1MB Cache each, 16GB Memory(16 \* 1GB DIMMS), 4 \* 73GB 10Krpm Ultra320 SCSI Disks, DVD-ROM, 2 Power supplies (Standard configuration) |  | 2 |
| Адаптер PCI Single FC 2Gb HBA w/SFS PCI Single FC 2Gb Host Bus Adapter (with SFS Drivers) |  | 4 |
| Система хранения данных Infortrend EonStor DS S24F-R1840-4A в составе:  1. Внешний RAID EonStor DS S24F-R1840-4A - 1 шт.  2. Оптические трансиверы IFT-9370CSFP8G SFP module – 5 шт.  3. Оптические кабели IFT-9270CFCCab02 5м – 5 шт.  4. Накопитель на жестких дисках SATA 2 Тб Seagate Constellation ES ST32000644NS – 26 шт. |  | 1 |
| Сервер HP 583970-421 Proliant DL380R07 X5660 HPM в составе:  1. Платформа 583970-421 Proliant DL380R07 X5660 HPM (Rack2U 2xXeon6C 2.8Ghz(12Mb)/6x2GbRD/P410iwFBWC(1Gb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(8/16up) SFF/DVDRW/ICE/4xGigEth/2xRPS750HE) – 1 шт.  2. Модули памяти 2GB – 16 шт.  3. Жесткий диск 146GB – 2 шт.  4. Адаптер для подключения к дисковому массиву Fibre Channel 8Gb адаптер LC connector – 1 шт.  5. ПО - Microsoft Windows Server Std 2008 R2 64Bit x64 Russian 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU c 5-ю клиентскими лицензиями (OEM) – 1 шт. |  | 2 |
| Программно-аппаратный комплекс «Сервер СУБД ЕИС с предустановленным ПО» Sun SPARC Enterprise M8000 base в составе: 16 х SPARC64 VII+ 4-core 3.0 GHz processors and 512 x GB DIMMs DDR2 667, 4 х 600 GB 10000 rpm 2.5-inch SAS-2 HDD, 2 Х 1-phase AC power, 2 Х Sun Quad-port Gigabit Ethernet Adapter UTP, 2 х SPARC Enterprise server base I/O card with 2 Gb ethernet ports and I/O support for internal HDD, DVD, and DAT drives, 2 х StorageTek 8 Gb Fibre Channel PCIe HBA dual port Emulex, 16 Х Oracle Database Enterprise Edition, 16 Х Oracle Database Enterprise Edition Support, 16 Х Diagnostics Pack, 16 Х Diagnostics Pack Support  Предустановленная операционная система: сертифицированная на стандарт The Open Group UNIX 02 |  | 1 |
| Сервер Инфраструктуры Dell PowerEdge R810 в составе: 4 х processors Intel Xeon E7-4850, 64Гбайт RDIMM 1066МГц, 3 х HDD SAS 146 Гб (6Гбит/с, 10 к), PERC H700 RAID-controller (cash 512 Mбайт), Adapter Dell Brocade BR825 FC8 Dual Port HBA Card PCIe 8Gbps Fibre Channel, DVD-ROM SATA 16X, 2 x кабель питания C13/C14 12 A, 2 х блок питания 1100 Вт, карта iDRAC6 Enterprise, PE R810 электронная документация, подвижные готовые направляющие для стойки, С4-R5 для PERC H700  4x Ethernet порт 10/100/1000  Сетевой оптический адаптер PCI-X 4Gb Dual Port FC HBA |  | 2 |
| Коммутатор Оптический Brocade 5100 в составе: 40-port auto-sensing 8 Gb/sec with 24 ports activated and twenty-four 8 Gb/sec short wave SFPs, 2 х Jumper Cable Kit: 1 x 2m C13, Brocade Std Switch Rack Kit |  | 2 |
| Дисковый массив ЕМС VNX5500 с предустановленным программным обеспечением в составе: 1 х Шасси VNX5500 DPE; 15X3.5 DRV SLOTS-FLD INST, 11 х Модуль VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST,120 х Жесткий диск 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER, 1 х Набор из 4 жестких дисков 3.5 600G 15K VAULT PCK 6GSDAE/DPE, 4 х Модуль 200GB FAST CACHE FLASH-15X3.5 DPE/DAE, 9 х Шнур электропитания 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A, 4 х Шнур оптический 5M MM FIBRE CABLE LC-LC, 1 х Документация DOCUMENTATION KIT FOR VNX5500, 1 х ПО Unisphere for Block for VNX5500, 1 х ПО FAST SUITE FOR VNX5500, 1 х ПО VNX OE LICENSE MODEL FOR VNX5500, 74 х ПО VNX OE PER TB PER FOR VNX5500;5700;7500;  15 x Жесткий диск VNX 600G 15K UPG DRV-15X3.5IN DAE/DPL;  30 x Жесткий диск VNX 4TB NL-SAS 15x3.5IN DAE/DPE UPGRAD | CKM00131200384 | 1 |
| Сервер Oracle SPARC T5-4: 4 CPU 3,6 ГГц, ОЗУ 1024 ГБ, 4 HDD 600 ГБ SAS, 4 SSD 400 ГБ | AK00092873 | 1 |
| Ленточная библиотека Hitachi Scalar i500: 4 привода LTO6, 220 картриджей данных с возможностью записи 2500 Гб несжатых данных | A0D0375518 | 1 |
| Система хранения данных Virtual Storage Platform G1000 | | |
| Virtual Storage Platform G1000 | VSPG1000-SOLUTION.S | 1 |
| VSP G1000 Hardware Product | VSPG1000-A0001.S | 1 |
| Virtual Storage Platform G1000 Microcode Kit | 041-100108-01.P | 1 |
| Virtual Storage Platform G1000 Product Documentation Library | 041-100109-01.P | 1 |
| R800 Controller Rail Kit | A34V-700-800-CBX.P | 1 |
| Minkels Universal Plus Rack 600x1200x2010 mm (WxDxH) 42U | A3BF-600-1200-V2.P | 1 |
| Corner Guide Rail Kit | A3BF-HK-GL-740-1.P | 8 |
| Side Panel 1200mm Depth - Hitachi logo branded - left | A3BF-Z-PAN-BR-L.P | 1 |
| Side Panel 1200mm Depth - Hitachi logo branded - right | A3BF-Z-PAN-BR-R.P | 1 |
| PDU 0RU 12xC13 2xC19 1Phase 230V 32A 2P+E | A3CR-123294-51.P | 4 |
| 16-Port, 8Gbps Fibre Channel Front-end Director | DKC-F810I-16FC8.P | 1 |
| 300GB, 15K rpm SFF Disk Drive | DKC-F810I-300KCM.P | 149 |
| 1800GB, 10K rpm SFF Disk Drive | DKC-F810I-1R8JGM.P | 38 |
| Controller Chassis Bezel | DKC-F810I-BCH.P | 1 |
| Cache Backup Module Kit for Small Memory | DKC-F810I-BKMS.P | 2 |
| Cache Flash Memory (128GB) | DKC-F810I-BMM128.P | 4 |
| Drive Chassis Bezel | DKC-F810I-BUH.P | 1 |
| Back-end interface cable (1m) | DKC-F810I-CC1.P | 1 |
| Back-end interface cable (2m) | DKC-F810I-CC2.P | 1 |
| Cache Memory Module (16GB) | DKC-F810I-CM16G.P | 8 |
| Cache Path Control Adapter | DKC-F810I-CPEX.P | 1 |
| LFF/SFF Drive Chassis Power Cord Kit(EMEA) | DKC-F810I-PHEC.P | 1 |
| Controller Chassis Power Cord Kit(EMEA) | DKC-F810I-PLEC.P | 1 |
| SFF Drive Chassis | DKC-F810I-SBX.P | 1 |
| Standard Back-end Director | DKC-F810I-SCA.P | 1 |
| Primary Controller Chassis | DKC810I-CBXA.P | 1 |
| 4GB USB memory stick with lanyard | DTI4GL.P | 1 |
| LAN Cable 14ft | IP0662-14.P | 1 |
| RJ-45 Modular In-Line Coupler 6 Conductor | IP0665-45.P | 1 |
| Оптические коммутаторы | | |
| Cisco Nexus 3524, 24 10G Port |  | 2 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

**Перечень территориальных органов Роскомнадзора, в которых должна производиться эксплуатация специального программного обеспечения, дорабатываемого (разрабатываемого) в ходе исполнения Государственного контракта**

| **№ п/п** | |  | **Наименование территориального органа** | | | **Почтовый адрес**  **(юридического лица или обособленного подразделения)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
|  | | **Центральный федеральный округ** | | | | | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Белгородской области | | | ул. Гагарина, 6 а, г. Белгород, 308007 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Брянской области | | | пл. Карла Маркса, 9, г. Брянск, 241050 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Владимирской области | | | ул.1-я Пионерская, 92, г. Владимир, 600000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Воронежской области | | | ул. Куцыгина, д 29 а, г. Воронеж, 394006 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Ивановской области | | | ул. Арсенина, д. 24, г. Иваново, 153012 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Калужской области | | | ул. Дзержинского, д. 1/46, г. Калуга, 248000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Костромской области | | | мкр. Паново, д.36, г. Кострома, 156010 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Курской области | | | Красная пл., д. 8, г. Курск, 305000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Липецкой области | | | пер. Попова, д.5, г. Липецк, ГСП, 398910 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, в том числе: | | | Старокаширское шоссе д. 2, корп. 10, ГСП-7, г. Москва, 117997 | |
| территориальный отдел в г. Королеве | | | Московская обл., г. Королев, ул. Кооперативная, д. 8а, 141075 | |
| территориальный отдел в г. Чехове | | | ул. Береговая, д.31, г. Чехов, Московская область, 142300 | |
| территориальный отдел в г. Солнечногорске | | | ул. Почтовая , д. 26/4, г. Солнечногорск, Московская область, 141500 | |
| территориальный отдел в г. Коломне | | | ул. Московская, д.2, п. Радужный , Коломенский р-н, Московская область, 140483 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Орловской области | | | ул. Комсомольская, д. 66, г. Орел, 302026 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Рязанской области | | | ул. Ленинского комсомола, д.15, г. Рязань, 390005 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Смоленской области | | | ул. Нахимова, д. 21, г. Смоленск, 214025 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Тамбовской области | | | ул. Советская, д. 182, г. Тамбов, 392000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Тверской области | | | ул. Трехсвятская, д.6, г. Тверь, 170100 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Тульской области | | | ул. Смидович, д.1 А, г. Тула, 300012 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Ярославской области | | | ул. Кирова, д.7, г. Ярославль, 150000 | |
|  | | **Северо-Западный федеральный округ** | | | | | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | | | пр. Троицкий, д.45, а/я 280, г. Архангельск, 163000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Вологодской области | | | ул. Некрасова, д. 34 А, г. Вологда, 160019 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Калининградской области | | | ул. Коммунальная, д. 4, а/я 5149, г. Калининград, 236000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Республике Карелия | | | ул. Балтийская д. 41, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185910 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Республике Коми | | | ул. Коммунистическая, д. 17, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Мурманской области | | | пер. Русанова, д. 10, г. Мурманск, 183038 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Новгородской области | | | ул. Славная, д. 48 а, г. Великий Новгород, 173000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Псковской области | | | ул. Советская, д.49, г. Псков, 180000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Северо - Западному федеральному округу | | | ул. Галерная, д.27, г. Санкт-Петербург, 190098 | |
|  | | **Южный федеральный округ** | | | | | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Астраханской области | | | ул. Студенческая, д.3, г. Астрахань, 414004 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Волгоградской области | | | ул. Мира, д. 9, г. Волгоград, 400066 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу, в том числе: | | | ул. Маяковского, д. 158, г. Краснодар, 350001 | |
| территориальный отдел в г. Сочи | | | пр. Курортный, д.21, г. Сочи, 354000 | |
| территориальный отдел в г. Майкопе | | | ул. Ветеранов, д. 201, г. Майкоп, Республика Адыгея, 385000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Ростовской области | | | ул. Металлургическая, д. 113/46 , г. Ростов-на-Дону, 344029 | |
|  | | **Северо-Кавказский федеральный округ** | | | | | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Республике Дагестан | | | ул. С. Стальского, д.2, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Республике Ингушетия | | | ул. Московская, д. 25 А, г. Назрань, Республика Ингушетия, 386102 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике | | | пр. Шогенцукова, д. 14, г. Нальчик, Кабардино- Балкарская Республика, 360000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Карачаево-Черкесской Республике | | | ул. Кавказская, д. 19, корп. Б, г. Черкесск, Карачаево - Черкесская Республика, 369000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Республике Северная Осетия-Алания | | | ул. Маркуса, д. 22, г. Владикавказ, Северная Осетия -Алания, 362027 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Северо - Кавказскому федеральному округу, в том числе: | | | ул. Тухачевского, д. 8, г. Ставрополь, 355040 | |
| территориальный отдел на Кавказских Минеральных Водах | | | ул. Хетагурова, д.61 а, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357528 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Чеченской Республике | | | пр. Исаева, д. 36, г. Грозный, Чеченская Республика, 364024 | |
|  | | **Приволжский федеральный округ** | | | | | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Республике Башкортостан, в том числе: | | | ул. 50 лет Октября, 20/1, г. Уфа, 450005 | |
| территориальный отдел в г. Стерлитамаке | | | пр. Октября, д.81, офис 86, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453120 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Кировской области | | | ул. Комсомольская, д. 43, г. Киров, 610001 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Республике Марий Эл | | | пр. Гагарина, д. 8, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, 424006 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Республике Мордовия | | | ул. Коммунистическая, д. 89, г. Саранск, Республика Мордовия, 430005 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу | | | Зеленский съезд, д.4, бокс №5, г. Нижний Новгород, 603951 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Оренбургской области, в том числе: | | | Телевизионный пер., д.3/1, г. Оренбург, 460024 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Пензенской области | | | ул. Карпинского, д.12, г. Пенза, 440011 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Пермскому краю, в том числе: | | | ул. Ленина, д. 68, г. Пермь, 614096 | |
| территориальный отдел в г. Березняки | | | ул. Юбилейная, д.129, кв. 324, г. Березняки, Пермский край, 618425 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Самарской области | | | ул. Молодогвардейская, д. 198, г. Самара, 443001 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Саратовской области | | | ул. Рабочая, д. 61, г. Саратов, 410056 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), в том числе: | | | ул. Гарифьянова, д. 28 а, г. Казань, Республика Татарстан, 420138, | |
|  | | территориальный отдел в г. Набережные Челны | | | пр. Мира, д. 20/18 (7-01), а/я 291, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423812 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Удмуртской Республике | | | ул. 5-ая Подлесная, д. 12 а, г. Ижевск, 426069 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Ульяновской области | | | ул. Карла Маркса, д. 33, г. Ульяновск, 432071 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике-Чувашии | | | ул. Гладкова, д. 7 б, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, 428020 | |
|  | | **Уральский федеральный округ** | | | | | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Курганской области | | | ул. Максима Горького, д. 40, г. Курган, 640002 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, в том числе: | | | пр. Ленина, д. 39, а/я 337, г. Екатеринбург, 620000 | |
| территориальный отдел в г. Каменск - Уральском | | | ул. Попова, д.15, г. Каменск - Уральский, Свердловская область,623406 | |
| территориальный отдел в г. Нижнем Тагиле | | | ул. Первомайская, д. 656, г. Нижний Тагил, Свердловская область, 622036 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, в том числе: | | | ул. Республики, д. 12, а/я 489, г. Тюмень, 625003 | |
| территориальный отдел в г. Ханты - Мансийске | | | ул. Энгельса, д. 3, Ханты - Мансийск, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628011 | |
| территориальный отдел в г. Сургуте | | | ул. Маяковского, д.22, г. Сургут, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628426 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Челябинской области | | | ул. Энгельса, д. 44, г. Челябинск, 454080 | |
|  | | **Сибирский федеральный округ** | | | | | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай | | | ул. Интернациональная, д. 72, г. Барнаул, Алтайский край, 656043 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Иркутской области | | | ул. Халтурина, д. 7, г. Иркутск, 664011 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Кемеровской области | | | ул. Сарыгина, д.7, ГСП-1, г. Кемерово, 650991 | |
|  | |  | Енисейское управление Роскомнадзора | | | ул. Новосибирская, д. 64 а, г. Красноярск, 660028 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу | | | ул. Советская, д. 33, г. Новосибирск, 630099 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Омской области | | | ул. Куйбышева, д. 79, г. Омск, 644001 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Томской области | | | ул. Енисейская, д. 23/1, г. Томск, 634041 | |
|  | | **Дальневосточный федеральный округ** | | | | | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Амурской области | | | ул. Ленина, д.113, г. Благовещенск, 675000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Камчатскому краю | | | пр. Победы, д. 47, г. Петропавловск-Камчатский, 683023 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу | | | ул. Пролетарская, д. 68, г. Магадан, 685030 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю | | | ул. Беломорская, д .18, а/я 2210, г. Владивосток, 690022 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Республике Саха (Якутия) | | | ул. Курашова, д. 22, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу, в том числе: | | | ул. Ленина, д 4, г. Хабаровск, 680000 | |
|  | | Комсомольский территориальный отдел | | | пр. Октябрьский, д. 30, корп. 2, офис 18, г. Комсомольск -на- Амуре, Хабаровский край, 681000 | |
|  | | Биробиджанский территориальный отдел | | | пр. 60 лет СССР, д. 16, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016 | |
|  | | Сахалинский территориальный отдел | | | ул. Комсомольская, д.213 а, г. Южно- Сахалинск, Сахалинская область, 693023 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Республике Бурятия | | | ул. Некрасова, д. 20, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670000 | |
|  | |  | Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю | | | ул. Подгорбунского, д. 9, г. Чита, 672027 | |
| **Заказчик:** | | |  | **Исполнитель:** | |
| Заместитель руководителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Панков А.А /  М.П. | | |  | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Булатов Д.Б./  М.П. | |

Приложение № 3 к Техническому заданию

**Формы федерального статистического наблюдения №№ 1-ГМУ, 2-ГМУ**

|  |
| --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |

|  |
| --- |
| Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1  «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» |

|  |
| --- |
| ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ  за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  (квартал) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предоставляют: | Сроки предоставления |  | **Форма № 1-ГМУ** |
| юридические лица – федеральные органы исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», осуществляющие соответственно предоставление государственных (муниципальных) услуг; государственные (муниципальные) учреждения и другие организации, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), чьи услуги подлежат включению в реестр государственных и муниципальных услуг:  - Минэкономразвития России | не позднее 45 календарного дня после отчетного периода |  | Приказ Росстата:  Об утверждении формы  от 17.12.2018 № 744  О внесении изменений (при наличии)  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_    Квартальная |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование отчитывающейся организации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Почтовый адрес** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Код | Код | | |
| формы  по ОКУД | отчитывающейся организации  по ОКПО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0606060 |  |  |  |

**Информация о предоставлении государственной (муниципальной) услуги**

Идентификатор государственной (муниципальной) услуги в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Показатели процесса предоставления государственных (муниципальных) услуг**

Код по ОКЕИ: единица – 642

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | № строки | За отчетный период -  всего |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – физических лиц непосредственно в орган, предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, или подведомственную организацию | 1 |  |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – физических лиц через МФЦ | 2 |  |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – физических лиц через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 3 |  |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – физических лиц через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 4 |  |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – физических лиц через официальный сайт органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу | 5 |  |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – физических лиц иным способом информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 6 |  |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – физических лиц иным способом | 7 |  |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей непосредственно в орган, предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, или подведомственную организацию | 8 |  |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей через МФЦ | 9 |  |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 11 |  |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей через официальный сайт органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу | 12 |  |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей иным способом информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 13 |  |
| Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей иным способом | 14 |  |
| Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления государственной (муниципальной) услуги, в отношении заявителей – физических лиц | 15 |  |
| Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления государственной (муниципальной) услуги, в отношении заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | 16 |  |
| Общее количество принятых в результате рассмотрения заявлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги решений о приостановлении предоставления государственной (муниципальной) услуги, в отношении заявителей – физических лиц | 17 |  |
| Общее количество принятых в результате рассмотрения заявлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги решений о приостановлении предоставления государственной (муниципальной) услуги, в отношении заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | 18 |  |
| Общее количество отказов (отрицательных решений), принятых по результатам рассмотрения заявлений  о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в отношении заявителей – физических лиц | 19 |  |
| Общее количество отказов (отрицательных решений), принятых по результатам рассмотрения заявлений  о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в отношении заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | 20 |  |

| Должностное лицо, ответственное за  предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица) |  | | | |  | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | (должность) |  | (Ф.И.О.) | |  | (подпись) | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ год | |
|  | | (номер контактного телефона) |  |  | |  | (дата составления  документа) | |

**Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения**

1. Форму федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» (далее − Форма) представляют федеральные органы исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», которые в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) являются органами, предоставляющими соответственно государственные (муниципальные) услуги, а также государственные (муниципальные) учреждения и другие организации, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), услуги которых подлежат включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме на основании части 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ.

2. Первичные статистические данные (далее - данные по Форме) представляются исключительно в электронном виде с использованием форм ввода государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление») в порядке, установленном приказом Минэкономразвития России от 15 ноября 2013 г. № 681 «Об утверждении Порядка формирования, обработки данных, а также предоставления и анализа информации, содержащейся в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», организации доступа к ней», а также организационно-методическими документами, утвержденными на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

В случае отсутствия технической возможности представления органами местного самоуправления, осуществляющими предоставление муниципальных услуг, данных по Форме в электронном виде с использованием форм ввода ГАС «Управление», указанные данные направляются не позднее 30 календарного дня после отчетного периода в исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные в соответствии с пунктом 15 Правил ведения федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861, для их представления такими органами в электронном виде с использованием форм ввода ГАС «Управление» в сроки, предусмотренные Формой.

В случае отсутствия технической возможности представления учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), чьи услуги подлежат включению в реестр государственных и муниципальных услуг на основании части 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ, данных по Форме в электронном виде с использованием форм ввода ГАС «Управление», указанные данные направляются не позднее 30 календарного дня после отчетного периода в органы власти, которые размещают в указанных учреждениях (организациях) такое задание (заказ), для их представления такими органами в электронном виде с использованием форм ввода ГАС «Управление» в сроки, предусмотренные Формой.

Сведения, отнесенные к государственной тайне, другой информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, в ГАС «Управление» не предоставляются.

Подключение к ГАС «Управление» осуществляется в соответствии с Регламентом подключения и интеграции с ГАС «Управление», опубликованным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: gasu.gov.ru.

Портал методической поддержки ГАС «Управление»: gasu2.ru.

3. Форма заполняется в электронном виде в ГАС «Управление» на основании сведений федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Реестр), отдельно по каждой государственной (муниципальной) услуге, внесенной в Реестр и предоставляемой в отчетном периоде, в соответствии с идентификатором в Реестре.

При этом в целях электронной обработки Формы строка «Идентификатор государственной услуги в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)» рассматривается как строка № 0.

4. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица.

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом, если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес.

При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют в графе 2 код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes>.

В резервной графе 3 проставляется код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) территориального органа федерального органа исполнительной власти, территориального отделения государственного внебюджетного фонда, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», в которых предоставляется государственная услуга.

В резервной графе 4 орган местного самоуправления, в котором предоставляется муниципальная услуга, проставляет код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО).

5. Данные по Форме органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления заполняются с учетом информации, получаемой от государственных (муниципальных) учреждений и других организаций, в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр, МФЦ), уполномоченными на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг.

6. Федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды заполняют Форму отдельно по каждому субъекту Российской Федерации с учетом государственных услуг, предоставленных территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и территориальными отделениями государственных внебюджетных фондов, федеральными государственными учреждениями и другими организациями, в том числе многофункциональными центрами.

При этом данные о предоставлении государственных услуг центральным аппаратом федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда следует учитывать в субъекте Российской Федерации, в котором он располагается.

В случае, если государственная услуга не предоставляется в определенном субъекте Российской Федерации (субъектах Российской Федерации), то при заполнении Формы по определенному субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации) в строках Формы ставится «0».

Руководитель федерального органа исполнительной власти или государственного внебюджетного фонда вправе делегировать полномочия по предоставлению данных в субъекте (субъектах) Российской Федерации территориальному органу федерального органа исполнительной власти и территориальному отделению государственного внебюджетного фонда.

7. Форму заполняют также государственные (муниципальные) учреждения и другие организации, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), услуги которых подлежат включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме на основании части 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ (далее соответственно – учреждения, услуга учреждения).

Учреждениями заполняется Форма отдельно по каждой услуге учреждения, сведения о которой размещены в Реестре, в соответствии с идентификатором в Реестре. При этом учреждения руководствуются указаниями по заполнению соответствующих строк Формы в отношении государственных (муниципальных) услуг.

8. По услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, Государственной корпорацией «Росатом», исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления государственных (муниципальных) услуг и включены в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных (муниципальных) услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, Форма не представляется.

9. Форма предоставляется с квартальной периодичностью не позднее 45 календарного дня после отчетного периода.

10. Все показатели Формы заполняются за указанный отчетный период (без нарастающего итога) в целых числах.

11. Указания по заполнению соответствующих строк Формы.

В строке 1 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей − физических лиц непосредственно в орган, предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, или подведомственную организацию, в соответствии с данными систем учета обращений заявителей (например, журналы учета), в том числе по предварительной записи, на последний день отчетного периода. При расчете показателя по строке 1 учитываются также заявления (запросы), поступившие через подведомственные организации.

Здесь и далее под подведомственными организациями понимаются учреждения и другие организации, наделенные в соответствии  с законодательством Российской Федерации полномочием по предоставлению соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

В строке 2 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – физических лиц через МФЦ, в соответствии с данными систем учета обращений заявителей (журналы учета и прочее), в том числе по предварительной записи, на последний день отчетного периода. При расчете показателя по строке 2 учитываются также заявления (запросы), поступившие через привлекаемые организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ (далее – привлекаемые организации).

В строке 3 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – физических лиц в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с требованиями Положения о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861, на последний день отчетного периода.

В строке 4 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – физических лиц в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с Требованиями к региональным порталам государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861, на последний день отчетного периода.

В строке 5 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – физических лиц в электронном виде через официальный сайт органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, на последний день отчетного периода (в соответствии с учетными данными систем соответствующих сайтов).

В строке 6 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – физических лиц иным способом информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», помимо указанных в строках 3 – 5.

В строке 7 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, представленных от заявителей – физических лиц иным способом, в том числе по почте, помимо указанных в строках 1-6.

В строке 8 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей непосредственно в орган, предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, или подведомственную организацию, в соответствии с данными систем учета обращений заявителей (журналы учета и проч.), в том числе по предварительной записи, на последний день отчетного периода. При расчете показателя по строке 8 учитываются также заявления (запросы), поступившие через подведомственные организации.

В строке 9 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей через МФЦ, в соответствии с данными систем учета обращений заявителей (например, журналы учета), в том числе по предварительной записи, на последний день отчетного периода. При расчете показателя по строке 9 учитываются также заявления (запросы), поступившие через привлекаемые организации.

В строке 10 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с требованиями Положения о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861, на последний день отчетного периода.

В строке 11 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с Требованиями к региональным порталам государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861, на последний день отчетного периода.

В строке 12 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в электронном виде через официальный сайт органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, на последний день отчетного периода (в соответствии с учетными данными систем соответствующих сайтов).

В строке 13 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей иным способом информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», помимо указанных в строках 10 – 12.

В строке 14 указывается общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, представленных заявителями – юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями иным способом, в том числе по почте, помимо указанных в строках 8 – 13.

В строке 15 указывается общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления государственной (муниципальной) услуги, в отношении заявителей – физических лиц, на последний день отчетного периода. При этом учет числа соответствующих решений производится непосредственно по факту выдачи заявителю соответствующего результата в органе, предоставляющем государственную (муниципальную) услугу, или подведомственной организации, МФЦ либо по факту направления указанного результата в электронном виде, по почте, иным способом.

В случае если орган, предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, или подведомственная организация, МФЦ передает выполнение соответствующего действия по выдаче (направлению) результата в другой орган или подведомственную организацию, МФЦ, число соответствующих решений отражается только один раз.

В строке 16 указывается общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления государственной (муниципальной) услуги, в отношении заявителей − юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, на последний день отчетного периода.

При этом учет числа соответствующих решений производится непосредственно по факту выдачи заявителю соответствующего результата в органе, предоставляющем государственную (муниципальную) услугу, или подведомственной организации, МФЦ либо по факту направления указанного результата в электронном виде, по почте, иным способом. В случае если орган, предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, или подведомственная организация, МФЦ передает выполнение соответствующего действия по выдаче (направлению) результата в другой орган или подведомственную организацию, МФЦ, число соответствующих решений отражается только один раз.

В строке 17 указывается общее количество принятых в результате рассмотрения заявлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги решений о приостановлении предоставления государственной (муниципальной) услуги в отношении заявителей – физических лиц, на последний день отчетного периода.

В строке 18 указывается общее количество принятых в результате рассмотрения заявлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги решений о приостановлении предоставления государственной (муниципальной) услуги в отношении заявителей – юридических лиц, на последний день отчетного периода.

В строке 19 указывается общее количество отказов (отрицательных решений) в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, принятых по результатам рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в отношении заявителей – физических лиц, на последний день отчетного периода.

В случае если орган, предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, или подведомственная организация, МФЦ передает выполнение соответствующего действия по выдаче (направлению) результата в другой орган или подведомственную организацию, МФЦ, число соответствующих решений отражается только один раз.

В строке 20 указывается общее количество отказов (отрицательных решений) в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, принятых по результатам рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в отношении заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, на последний день отчетного периода.

В случае если орган, предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, или подведомственная организация, МФЦ передает выполнение соответствующего действия по выдаче (направлению) результата в другой орган или подведомственную организацию, МФЦ, число соответствующих решений отражается только один раз.

|  |
| --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |

|  |
| --- |
| Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации  от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» |

|  |
| --- |
| ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ  за 20\_\_\_ год |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предоставляют: | Сроки предоставления |  | **Форма № 2-ГМУ** |
| юридические лица – федеральные органы исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», осуществляющие соответственно предоставление государственных (муниципальных) услуг; государственные (муниципальные) учреждения и другие организации, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), чьи услуги подлежат включению в реестр государственных и муниципальных услуг:  - Минэкономразвития России | не позднее 45 календарного дня после отчетного периода |  | Приказ Росстата:  Об утверждении формы  от 17.12.2018 № 744  О внесении изменений (при наличии)  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_    Годовая |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование отчитывающейся организации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Почтовый адрес** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Код | Код | | |
| формы  по ОКУД | отчитывающейся организации  по ОКПО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0606061 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Информация о предоставлении государственной (муниципальной) услуги** |

Идентификатор государственной (муниципальной) услуги в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Раздел 1. Показатели организации предоставления государственных (муниципальных) услуг**

Код по ОКЕИ: человек – 792, рубль – 383

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | № строки | За отчетный год - всего |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая штатная численность, человек | 1 |  |
| Количество сотрудников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с заявителями в процессе приема-выдачи документов, человек | 2 |  |
| Объем финансовых средств, поступивших в бюджет соответствующего уровня или на счета подведомственных организаций в счет уплаты государственной пошлины или иных обязательных платежей за предоставление государственной (муниципальной) услуги, рубль | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 2. Обжалование действий (бездействия) и решений, принятых при предоставлении государственных (муниципальных) услуг** | | | | | | | | | | | | |
| Код по ОКЕИ: единица – 642 | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателей | | | | | | № строки | | | | За отчетный год - всего | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | |
| Общее количество поступивших жалоб в рамках досудебного (внесудебного) обжалования | | | | | | 4 | | | |  | | |
| Общее количество удовлетворенных (частично удовлетворенных) жалоб, полученных в рамках досудебного (внесудебного) обжалования | | | | | | 5 | | | |  | | |
| Общее количество обращений в суд об обжаловании нарушений при предоставлении государственной (муниципальной) услуги | | | | | | 6 | | | |  | | |
| Общее количество удовлетворенных (частично удовлетворенных) судами требований об обжаловании нарушений при предоставлении государственной (муниципальной) услуги | | | | | | 7 | | | |  | | |
| Общее количество случаев привлечения к административной ответственности за нарушения при предоставлении государственной (муниципальной) услуги | | | | | | 8 | | | |  | | |
| Должностное лицо, ответственное за  предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица) |  | | | | |  | | | |
|  | | (должность) |  | (Ф.И.О.) | | |  | (подпись) | | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ год | | |
|  | | (номер контактного телефона) |  |  | | |  | (дата составления  документа) | | |

**Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения**

1. Форму федерального статистического наблюдения № 2-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» (далее − Форма) представляют федеральные органы исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», которые в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) являются органами, предоставляющими соответственно государственные (муниципальные) услуги, а также государственные (муниципальные) учреждения и другие организации, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), услуги которых подлежат включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме на основании части 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ.

2. Первичные статистические данные (далее - данные по Форме) представляются исключительно в электронном виде с использованием форм ввода государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление») в порядке, установленном приказом Минэкономразвития России от 15 ноября 2013 г. № 681 «Об утверждении Порядка формирования, обработки данных, а также предоставления и анализа информации, содержащейся в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», организации доступа к ней», а также организационно-методическими документами, утвержденными на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

В случае отсутствия технической возможности представления органами местного самоуправления, осуществляющими предоставление муниципальных услуг, данных по Форме в электронном виде с использованием форм ввода ГАС «Управление», указанные данные направляются не позднее 30 календарного дня после отчетного периода в исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные в соответствии с пунктом 15 Правил ведения федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861, для их представления такими органами в электронном виде с использованием форм ввода ГАС «Управление» в сроки, предусмотренные Формой.

В случае отсутствия технической возможности представления учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), чьи услуги подлежат включению в реестр государственных и муниципальных услуг на основании части 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ, данных по Форме в электронном виде с использованием форм ввода ГАС «Управление», указанные данные направляются не позднее 30 календарного дня после отчетного периода в органы власти, которые размещают в указанных учреждениях (организациях) такое задание (заказ), для их представления такими органами в электронном виде с использованием форм ввода ГАС «Управление» в сроки, предусмотренные Формой.

Сведения, отнесенные к государственной тайне, другой информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, в ГАС «Управление» не предоставляются.

Подключение к ГАС «Управление» осуществляется в соответствии с Регламентом подключения и интеграции с ГАС «Управление», опубликованным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: gasu.gov.ru.

Портал методической поддержки ГАС «Управление»: gasu2.ru.

3. Форма заполняется в электронном виде в ГАС «Управление» на основании сведений федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Реестр), отдельно по каждой государственной (муниципальной) услуге, внесенной в Реестр и предоставляемой в отчетном периоде, в соответствии с идентификатором в Реестре.

При этом в целях электронной обработки Формы строка «Идентификатор государственной услуги в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)» рассматривается как строка № 0.

4. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица.

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом, если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес.

При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют в графе 2 код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.

В резервной графе 3 проставляется код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) территориального органа федерального органа исполнительной власти, территориального отделения государственного внебюджетного фонда, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», в которых предоставляется государственная услуга.

В резервной графе 4 орган местного самоуправления, в котором предоставляется муниципальная услуга, проставляет код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО).

5. Данные по Форме органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления заполняются с учетом информации, получаемой от государственных (муниципальных) учреждений и других организаций, в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр, МФЦ), уполномоченными на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг.

6. Федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды заполняют Форму отдельно по каждому субъекту Российской Федерации с учетом государственных услуг, предоставленных территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и территориальными отделениями государственных внебюджетных фондов, федеральными государственными учреждениями и другими организациями, в том числе многофункциональными центрами.

При этом данные о предоставлении государственных услуг центральным аппаратом федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда следует учитывать в субъекте Российской Федерации, в котором он располагается.

В случае если государственная услуга не предоставляется в определенном субъекте Российской Федерации (субъектах Российской Федерации), то при заполнении Формы по определенному субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации) в строках Формы ставится «0».

Руководитель федерального органа исполнительной власти или государственного внебюджетного фонда вправе делегировать полномочия по предоставлению данных в субъекте (субъектах) Российской Федерации территориальному органу федерального органа исполнительной власти и территориальному отделению государственного внебюджетного фонда.

7. Форму заполняют также государственные (муниципальные) учреждения и другие организации, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), услуги которых подлежат включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме на основании части 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ (далее соответственно – учреждения, услуга учреждения).

Учреждениями заполняется Форма отдельно по каждой услуге учреждения, сведения о которой размещены в Реестре, в соответствии с идентификатором в Реестре. При этом учреждения руководствуются указаниями по заполнению соответствующих строк Формы в отношении государственных (муниципальных) услуг.

8. По услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, Государственной корпорацией «Росатом», исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления государственных (муниципальных) услуг и включены в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных (муниципальных) услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, Форма не представляется.

9. Форма предоставляется ежегодно не позднее 45 календарного дня после отчетного периода.

10. Все показатели Формы заполняются за указанный отчетный период (без нарастающего итога) в целых числах.

11. Указания по заполнению соответствующих разделов и строк Формы:

В строке 1 указывается количество штатных единиц (человек), в соответствии со штатным расписанием, на последний день отчетного периода. При расчете показателя учитываются также штатные единицы подведомственных организаций. Здесь и далее под подведомственными организациями понимаются учреждения и другие организации, наделенные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочиями по предоставлению соответствующей государственной (муниципальной) услуги. Указанная методология применяется также при расчете показателя по строке 2.

Значение показателя по строке 1 больше или равно показателю строки 2.

В строке 2 указывается количество штатных единиц, осуществляющих непосредственное взаимодействие с заявителями в процессе приема документов на предоставление государственной (муниципальной) услуги и выдачи результатов, в органе власти, предоставляющем государственную (муниципальную) услугу, или подведомственной организации, на последний день отчетного периода.

В строке 3 указывается суммарный объем финансовых средств (в рублях), переведенных в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет соответствующего уровня или на счета подведомственных организаций в счет уплаты государственной пошлины или иных обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации за предоставление государственной (муниципальной) услуги, на последний день отчетного периода.

В случае, если государственная (муниципальная) услуга предоставляется бесплатно, то в указанной строке ставится «X».

В строке 4 указывается общее количество жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные (муниципальные услуги), должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а также многофункциональных центров, их работников, поданных в соответствии с требованиями главы 2.1 Закона № 210-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (в отношении федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, и их работников, а также многофункциональных центров и их работников), нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов, устанавливающих особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, на последний день отчетного периода.

Расчет показателя производится с учетом данных систем регистрации жалоб заявителей, поступивших в рамках досудебного (внесудебного) обжалования нарушений порядка предоставления государственных и муниципальных услуг.

При этом учитываются жалобы в надлежащей форме, поданные в местах предоставления услуг, направленные по почте, поданные  
на личном приеме, а также представленные в электронном виде и через МФЦ.

В строке 5 указывается общее количество жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а также многофункциональных центров, их работников, по которым были приняты решения об удовлетворении жалобы в полном объеме или частично в порядке, установленном частью 7 статьи 11.2 Закона № 210-ФЗ, на последний день отчетного периода.

Расчет показателя производится с учетом данных систем регистрации жалоб заявителей, поступивших в рамках досудебного (внесудебного) обжалования нарушений порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, исходя из данных по количеству ответов заявителям об удовлетворении жалоб в полном объеме или частично.

В строке 6 указывается общее количество обращений в суд об обжаловании нарушений при предоставлении государственной (муниципальной) услуги на последний день отчетного периода.

В строке 7 указывается общее количество удовлетворенных (частично удовлетворенных) судами требований об обжаловании нарушений при предоставлении государственной (муниципальной) услуги на последний день отчетного периода. Расчет показателя производится с учетом данных внутренних систем учета обжалования нарушения порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг.

В строке 8 указывается общее количество случаев привлечения к административной ответственности сотрудников за нарушения при предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в соответствии со статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также региональными нормативными правовыми актами, устанавливающими административную ответственность за нарушение порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг, на последний день отчетного периода.

Расчет показателя производится с учетом данных внутренних систем учета обжалования нарушения порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг.

**Раздел 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ ЭТИХ КРИТЕРИЕВ, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Критерии оценки заявок* | *Максима-льная оценка в баллах по критерию* | *Значи-мость крите-рия,* | *Коэф-фици-ент значи-мости* | *Макси-мальный рейтинг по крите-рию* | *Макси-мальный итоговый рейтинг* |
| 1. Цена контракта (стоимостный) | 100 баллов | 30% | 0,3 | 30 баллов | 100 баллов |
| 2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (нестоимостный) | 100 баллов | 70% | 0,7 | 70 баллов |

1. **Оценка по критерию «Цена контракта».**

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена контракта», определяется по формуле:

а) в случае если ,

,

где:

 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

 - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

б) в случае если ,



где  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

Для получения рейтинга заявки по критерию оценки «Цена контракта» оценка в баллах, получаемая участниками закупки по результатам оценки по указанному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,3).

1. **Оценка по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».**

Оценка по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» производится по формуле или с использованием шкалы оценки.

Для оценки заявок по критерию **«**Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом Контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

В целях выявления лучших предложений условий исполнения Контракта, а также предельные величины значимости критерия оценки заявок комиссией по осуществлению закупок производится оценка заявок балльным методом в соответствии со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели критерия «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» | Максимальное значение  (в баллах) | Значимость показателя | Коэффициент значимости показателя | Максимальная оценка с учетом значимости показателя |
| 2.1. | Опыт участника по успешному выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема | 100 | 40% | 0,4 | 40 баллов |
| 2.2. | Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг. | 100 | 50% | 0,5 | 50 баллов |
| 2.3 | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами. | 100 | 10% | 0,1 | 10 баллов |
|  | ИТОГО |  | 100% | 1 | 100 баллов |

**Показатель 2.1. «Опыт участника по успешному выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема»**

Предметом оценки служит документально подтверждённое участником закупки в составе своей заявки количество автоматизированных государственных функций в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с приложением их перечня.

Документальное подтверждение участником закупки оформляется в виде включенной в состав заявки справки (перечня) об автоматизированных государственных функциях в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с обязательным указанием следующих сведений:

* сроки выполнения договоров (контрактов): год, месяц начала и окончания работ;
* заказчик (наименование, адрес, контактные телефоны);
* описание договора (контракта): наименование и количество автоматизированных государственных функций, виды работ;
* сведения о результатах автоматизации;
* сведения о рекламациях (содержание и характер претензий, исков и т.п.).

Рекомендуемая форма справки (перечня) об автоматизированных государственных функциях в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, представлена в таблице «Опыт участника по успешному выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема» раздела IV настоящей конкурсной документации.

Оценка по показателю «Опыт участника по успешному выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема» производится по формуле:

а) в случае если  , - по формуле:



б) в случае если , - по формуле:

;

при этом ,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя (0,4);

 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

 - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

 - предельно необходимое заказчику значение характеристик, а именно 45 автоматизированных государственных функций в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;

 - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное заказчиком.

Максимальное количество баллов 100 (сто) присваивается заявке участника закупки, предоставившего документальное подтверждение о наибольшем количестве автоматизированных государственных функциях в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Количество баллов, полученное по показателю, умножается на коэффициент значимости показателя 0,4

В случае отсутствия документального подтверждения, заявке участника закупки присваивается 0 баллов.

**Показатель 2.2. «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг»**

Предметом оценки служит практическое установление уровня квалификации персонала участника закупки в части применения технологии SOAP применительно к объективным условиям функционирования Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и в рамках предмета открытого конкурса.

Участнику закупки необходимо включить в состав заявки информацию (отчет) по приведенному образцу, подтверждающую выполнение контрольного примера и служащую основанием для сопоставления заявок с учетом данного показателя.

В целях получения оценки по данному показателю участникам закупки (и всем заинтересованным лицам) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставляется доступ к проверочному веб-сервису по адресу:

<http://test.rkn.gov.ru/test/ws/v1_1?wsdl>

Проверочный веб-сервис эмулирует поведение центрального сервиса СМЭВ3 в соответствии с «Методическими рекомендациями по работе с ЕСМЭВ версия 3.4.0.1», приведенными на Технологическом портале СМЭВ3 (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/)

Адрес документа:

[https://smev3.gosuslugi.ru/portal/api/files/1\_1\_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%95%D0%A1%D0%9C%D0%AD%D0%92%20%20%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%203.4.0.1%20(1).docx](https://smev3.gosuslugi.ru/portal/api/files/1_1_Методические%20рекомендации%20по%20работе%20с%20ЕСМЭВ%20%20%20версия%20%203.4.0.1%20(1).docx)

Объем эмуляции достаточен для выполнения всех перечисленных в данном описании операций информационного взаимодействия; эмулируются все методы, необходимые для описываемых действий (отправка сообщения, получение ответа, отправка подтверждения получения).

При подготовке заявки участник закупки, при помощи выбранных по своему усмотрению программно-технических средств, осуществляет информационное взаимодействие с проверочным веб-сервисом по адресу:

<http://test.rkn.gov.ru/test/ws/v1_1?wsdl>

Для участника закупки не устанавливается никаких дополнительных требований к выбору программно-технических средств осуществления информационного взаимодействия, в том числе - языка программирования, средств разработки и т.п. Значимым для оценки заявки участника по данному показателю является только фиксируемый в журнале проверочного веб-сервиса факт успешного информационного взаимодействия, отчет о котором предоставляет участник закупки в составе заявки и который может быть подтвержден наличием соответствующей записи в журнале проверочного веб сервиса.

Участник закупки имеет возможность при отладке и осуществлении взаимодействия с проверочным веб-сервисом производить успешное либо неуспешное информационное взаимодействие многократно. Для проведения оценки по показателю в отчете достаточно указать сведения, относящиеся к любому достигнутому участником закупки единичному факту успешного информационного взаимодействия.

При осуществлении информационного взаимодействия участник закупки должен использовать следующие сведения:

XSD-схема сведений проверочного веб-сервиса:

|  |
| --- |
| <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  xmlns:rsoc="http://rsoc.ru/services/test/v2"  xmlns:jxb="http://java.sun.com/xml/ns/jaxb"  elementFormDefault="qualified"  targetNamespace="http://rsoc.ru/services/test/v2"  jxb:version="2.0">  <xs:annotation>  <xs:documentation>  Типы тестового запроса и ответа  </xs:documentation>  </xs:annotation>  <xs:element name="TestMessageRequest">  <xs:complexType>  <xs:sequence>  <xs:element name="MessageID" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  <xs:element name="MessageText" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  <xs:element name="MessageDate" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  <xs:element name="MessageOriginator" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  <xs:element name="MessageOriginatorOgrn" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  <xs:element name="PurchaseCode" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  </xs:sequence>  </xs:complexType>  </xs:element>  <xs:element name="TestMessageResponse">  <xs:complexType>  <xs:sequence>  <xs:element name="MessageID" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  <xs:element name="MessageText" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  <xs:element name="MessageStatus" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  <xs:element name="MessageDate" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  <xs:element name="ResponseID" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  <xs:element name="ResponseDate" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  <xs:element name="ResponseText" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  <xs:element name="ErrorCode" type="xs:string" minOccurs="0" />  <xs:element name="ErrorText" type="xs:string" minOccurs="0" />  </xs:sequence>  </xs:complexType>  </xs:element>  </xs:schema> |

Перечень действий (функций), которые должен последовательно выполнить участник закупки:

1. Создать по XSD-схеме запрос на получение сведений и отправить его проверочному веб-сервису. Вместе с сообщением обязательно должен быть передан текстовый файл-вложение размером не более 10 Кбайт с произвольным текстом. Данный текст должен быть приведен участником закупки в отчете о проведении тестирования. Способ передачи вложения: MTOM-передача (в соответствии с описанием в Методических рекомендациях).
2. Запросить сообщение из очереди ответов.
3. На основании полученного на шаге 2 ответного сообщения определить его идентификатор (значение тега GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/MessageID).
4. Отправить сообщение с подтверждением получения ответа с использованием идентификатора, полученного на шаге 3.

Примечание: для тега MessageText в качестве уникального идентификатора следует использовать ИНН участника закупки, для тега MessageOriginator – полное наименование организации, для тега MessageOriginatorOgrn – ОГРН участника закупки, для тега PurchaseCode – идентификационный код закупки. Эти значения понадобятся также для успешного заполнения формы отчета.

Пример сведений запроса:

|  |
| --- |
| <TestMessageRequest:TestMessageRequest xmlns:TestMessageRequest="http://rsoc.ru/services/test/v2" xmlns="http://rsoc.ru/services/test/v2">  <MessageID>5a2e7b82-318d-41f3-a76a-87deb911d3d6</MessageID>  <MessageText>MessageText001</MessageText>  <MessageDate>2015-04-27T15:05:05.730+03:00</MessageDate>  <MessageOriginator>Наименование организации</MessageOriginator>  <MessageOriginatorOgrn>1234567890123</MessageOriginatorOgrn>  <PurchaseCode>111111111111111111111111111111111111</PurchaseCode>  </TestMessageRequest:TestMessageRequest> |

Пример сведений ответа:

|  |
| --- |
| <TestMessageResponse:TestMessageResponse xmlns:TestMessageResponse="http://rsoc.ru/services/test/v2" xmlns="http://rsoc.ru/services/test/v2">  <MessageID>5a2e7b82-318d-41f3-a76a-87deb911d3d6</MessageID>  <MessageText>MessageText001</MessageText>  <MessageStatus>SUCCESS</MessageStatus>  <MessageDate>2015-04-27T15:05:05.730+03:00</MessageDate>  <ResponseID>07f5af0d-bd72-4dea-9204-5e493a8bb90d</ResponseID>  <ResponseDate>2015-04-27T15:05:07.648+03:00</ResponseDate>  <ResponseText>A6CCF5C4B43E7FDB96A4E6C22EED72BA</ResponseText>  </TestMessageResponse:TestMessageResponse> |

Примечание: Для успешного заполнения формы отчета участнику закупки потребуются значения тегов ResponseID, ResponseDate и ResponseText из сведений ответа.

Для проведения оценки заявки конкретного участника закупки по данному показателю, в составе заявки участник закупки должен представить отчет со следующими сведениями:

Описание содержимого отчета:

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОВЕРОЧНЫМ ВЕБ-СЕРВИСОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ И КЛЮЧЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ), ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»**  Настоящим подтверждаем, что при подготовке заявки нами было успешно осуществлено информационное взаимодействие с проверочным веб-сервисом по адресу: <http://test.rkn.gov.ru/test/ws/v1_1?wsdl>  Сведения открытого сертификата электронной подписи, использованного при информационном взаимодействии: <СВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО СЕРТИФИКАТА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ>.  Сведения о передаваемом аргументе (информация тега MessageText): <ИНФОРМАЦИЯ ТЕГА MessageText>  Сведения об инициаторе (информация тега MessageOriginator): <ИНФОРМАЦИЯ ТЕГА MessageOriginator>  Сведения об ОГРН инициатора (информация тега MessageOriginatorOgrn): <ИНФОРМАЦИЯ ТЕГА MessageOriginatorOgrn>  Сведения об идентификационном коде закупки (информация тега PurchaseCode): <ИНФОРМАЦИЯ ТЕГА PurchaseCode>  Содержимое текстового файла-вложения: <СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА ВЛОЖЕНИЯ>  Сведения о полученном результате:<ИНФОРМАЦИЯ ТЕГА ResponseID>  Дата и время получения ответа от проверочного веб-сервиса: <ИНФОРМАЦИЯ ТЕГА ResponseDate>  Сведения о полученном тексте ответа:<ИНФОРМАЦИЯ ТЕГА ResponseText> |

**Порядок оценки по показателю «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг»:**

Представленные участниками закупки отчеты о результатах информационного взаимодействия с проверочным веб-сервисом будут проверяться членами комиссии по осуществлению закупок на предмет достоверности приведенных в них сведений.

Сведения будут признаны достоверными, если в журнале проверочного веб-сервиса будет обнаружена запись, соответствующая параметрам представленного участником закупки отчета, что будет являться основанием для принятия решения о достоверности приведенных участником закупки сведений.

Факт успешного информационного взаимодействия участника закупки с проверочным веб-сервисом в сети «Интернет» устанавливается комиссией по осуществлению закупок на основании наличия в составе заявки участника закупки отчета о результатах информационного взаимодействия с проверочным веб-сервисом, в котором приведены достоверные сведения.

Количество баллов, предусмотренное показателем, рассчитывается по шкале:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество баллов** | **Условия** |
| **0** | Отсутствие в составе заявки участника закупки отчета о результатах информационного взаимодействия с проверочным веб-сервисом, в котором приведены достоверные сведения (адрес: <http://test.rkn.gov.ru/test/ws/v1_1?wsdl> ) |
| **100** | Наличие в составе заявки участника закупки отчета о результатах информационного взаимодействия с проверочным веб-сервисом, в котором приведены достоверные сведения (адрес: <http://test.rkn.gov.ru/test/ws/v1_1?wsdl> ) |

Максимальное количество баллов 100 (сто) присваивается заявке участника закупки, предоставившего в составе своей заявки отчет о результатах информационного взаимодействия с проверочным веб-сервисом, в котором приведены достоверные сведения по приведенному образцу, подтверждающий выполнение контрольного примера.

Количество баллов, полученное по показателю, умножается на коэффициент значимости показателя 0,5

В случае отсутствия указанного отчета заявке участника закупки присваивается 0 баллов.

**Показатель 2.3. «Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами»**

Предметом оценки служит документально подтвержденное наличие у участника закупки работающих сотрудников, имеющих сертификаты о присвоенной квалификации, прохождении обучения (повышения квалификации), в т.ч. вендоров программного обеспечения (их уполномоченных центров обучения и сертификации) в области ключевых технологий, применяемых при выполнении работ: Oracle Database, Java, Enterprise JavaBeans Technology, а также работающих сотрудников, имеющих компетенции по тематике применения электронной подписи и в области информационной безопасности.

Работающим сотрудником, признается физическое лицо, имеющее высшее техническое образование и состоящее на момент подачи заявки в трудовых или гражданско-правовых отношениях с участником открытого конкурса.

Подтверждением наличия у участника закупки работающих сотрудников являются предоставленные участником открытого конкурса в составе заявки заверенные копии документов в отношении работающего сотрудника, а именно: трудовая книжка или гражданско-правовой договор, диплом(ы), сертификат(ы) и иные документы, подтверждающие высшее техническое образование и присвоение квалификации, прохождении обучения (повышения квалификации) в т.ч. вендоров программного обеспечения (их уполномоченных центров обучения и сертификации) в области ключевых технологий, применяемых при выполнении работ: Oracle Database, Java, Enterprise JavaBeans Technology, а также работающих сотрудников, имеющих компетенции по тематике применения электронной подписи и в области информационной безопасности.

Количество баллов, предусмотренное показателем, присваивается заявке участника закупки с применением следующей шкалы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Добавляемое количество баллов по показателю** | **Условия** |
| **0** | Отсутствие в составе заявки участника закупки подтвержденной информации о работающих сотрудниках, имеющих сертификат о присвоенной квалификации, прохождении обучения (повышения квалификации) в т.ч. вендоров программного обеспечения (их уполномоченных центров обучения и сертификации) в области ключевых технологий, применяемых при выполнении работ: Oracle Database, Java, Enterprise JavaBeans Technology, а также работающих сотрудников, имеющих компетенции по тематике применения электронной подписи и в области информационной безопасности |
| **+ 20** | Наличие в составе заявки участника закупки информации о работающих сотрудниках, имеющих сертификат о присвоенной квалификации, прохождении обучения (повышения квалификации) в т.ч. вендоров программного обеспечения (их уполномоченных центров обучения и сертификации) в области ключевых технологий, применяемых при выполнении работ, а именно **Oracle Database** в количестве не менее 1 (одного) человека |
| **+20** | Наличие в составе заявки участника закупки информации о работающих сотрудниках, имеющих сертификат о присвоенной квалификации, прохождении обучения (повышения квалификации) в т.ч. вендоров программного обеспечения (их уполномоченных центров обучения и сертификации) в области ключевых технологий, применяемых при выполнении работ, а именно **Java** в количестве не менее 1 (одного) человека |
| **+20** | Наличие в составе заявки участника закупки информации о работающих сотрудниках, имеющих сертификат о присвоенной квалификации, прохождении обучения (повышения квалификации) в т.ч. вендоров программного обеспечения (их уполномоченных центров обучения и сертификации) в области ключевых технологий, применяемых при выполнении работ, а именно **Enterprise JavaBeans Technology** в количестве не менее 1 (одного) человека |
| **+20** | Наличие в составе заявки участника закупки информации о работающих сотрудниках, имеющих сертификат о присвоенной квалификации, прохождении обучения (повышения квалификации), имеющих компетенции по тематике **применения электронной подписи**  в количестве не менее 2 (двух) человек |
| **+20** | Наличие в составе заявки участника закупки информации о работающих сотрудниках, имеющих сертификат о присвоенной квалификации, прохождении обучения (повышения квалификации), имеющих компетенции в области **информационной безопасности**  в количестве не менее 2 (двух) человек |

Максимальное количество баллов 100 (сто) присваивается заявке участника закупки, предоставившего подтверждение о наличии в штате сотрудников, имеющих сертификаты о присвоенной квалификации, прохождении обучения (повышения квалификации) в соответствии с приведенным выше перечнем, а именно: Oracle Database в количестве не менее 1 (одного) человека, Java в количестве не менее 1 (одного) человека, Enterprise JavaBeans Technology в количестве не менее 1 (одного) человека, по тематике применения электронной подписи в количестве не менее 2 (двух) человек, в области информационной безопасности в количестве не менее 2 (двух) человек.

В случае отсутствия в составе заявки участника закупки подтвержденной информации о работающих сотрудниках в соответствии с приведенными выше требованиями, заявке участника закупки присваивается 0 баллов.

Количество баллов, полученное по показателю, умножается на коэффициент значимости показателя 0,1

**Оценка и сопоставление заявок.**

Для получения рейтинга заявки по критерию оценки «Цена контракта» оценка в баллах, получаемая участниками закупки по результатам оценки по указанному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,3).

Количество баллов заявки по критерию оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» вычисляется как сумма баллов, полученных заявками участников закупки по результатам их оценки по каждому показателю.

Для получения рейтинга заявки по критерию оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» оценка в баллах, получаемой участниками закупки по результатам оценки по указанному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,7).

Для получения итогового рейтинга заявки рейтинги, полученные по критериям «Цена контракта» и «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» суммируются.

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг

**Раздел 5. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.**

1. Обоснование НМЦК (прилагается отдельным файлом);

**Раздел 6. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на выполнение работ по расширению функциональных характеристик Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2020 году

ИКЗ:

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующая от имени Российской Федерации, далее именуемая «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемое «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от «\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. **Предмет Контракта**

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по расширению функциональных характеристик Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2020 году (далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется оплатить выполненные Работы.

1. **Цена Контракта и порядок расчетов**
   1. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указать сумму прописью*) рублей, в том числе НДС[[1]](#footnote-1) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*сумма прописью*) рублей 00. В цену Контракта включены следующие цены:
      1. Цена за работы по расширению функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации, в целях повышения эффективности пользовательского интерфейса составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указать сумму прописью*) рублей, в том числе НДС[[2]](#footnote-2) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*сумма прописью*) рублей 00 копеек.
      2. Цена за работы по расширению функциональных характеристик ППП «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора с целью обеспечения автоматического сбора и формирования статистической отчетности по формам 1-ГМУ и 2-ГМУ (сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг)составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать сумму прописью) рублей, в том числе НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
      3. Цена за работы по реализации на Портале персональных данных уполномоченного органа по защите субъектов персональных данных функции подачи уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных в форме электронного документа, в соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать сумму прописью) рублей, в том числе НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
      4. Цена за работы по расширению функциональных характеристик ППП СЭД ЕИС Роскомнадзора в целях создания на ведомственном информационном сайте Роскомнадзора сервиса «Электронная экспедиция», позволяющего гражданам получить информацию по ранее поданным в Роскомнадзор документам без взаимодействия с операторами Справочно-информационного центра составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать сумму прописью) рублей, в том числе НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
      5. Цена за работы по расширению функциональных характеристик ППП «Учет и выдача разрешений на применение франкировальных машин» ЕИС Роскомнадзора в целях выполнения положений Приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 17 июня 2018 г. № 189 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по выдаче разрешений на применение франкировальных машин» составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать сумму прописью) рублей, в том числе НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
      6. Цена за работы по расширению функциональных характеристик ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в целях совершенствования применения риск-ориентированного подхода в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать сумму прописью) рублей, в том числе НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
      7. Цена за работы по расширению функциональных характеристик ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в целях реализации возможности проведений мероприятий систематического наблюдения в области распространения продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать сумму прописью) рублей, в том числе НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
      8. Цена за работы по расширению функциональных характеристик ППП «Федеральная конкурсная комиссия» ЕИС Роскомнадзора в части разработки механизмов проведения процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать сумму прописью) рублей, в том числе НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
      9. Цена за работы по расширению функциональных характеристик специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» и ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» для обеспечения взаимодействия с представителями СМИ и вещательных организаций составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать сумму прописью) рублей, в том числе НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
      10. Цена за работы по расширению функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации, для целей интеграции с автоматизированными системами объединенного предприятия радиочастотной службы (АС разбора мобильных и ПК приложений (АС РМПП), автоматизированной системой блокировки мобильных приложений и АС мониторинга и анализа социальных медиа (АС МАСМ)) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать сумму прописью) рублей, в том числе НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
      11. Цена за работы по расширению функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора "Реестр информационных ресурсов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и (или) информационных ресурсов российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации (Реестр ИС ИА)" составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать сумму прописью) рублей, в том числе НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
      12. Цена за работы по расширению функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора "Судовые радиостанции", "Государственная информационная система в области средств массовой информации", "Учет и регистрация РЭС и ВЧУ гражданского назначения", "Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи и ведение реестра лицензий" в связи с производимыми изменениями интерактивных форм подачи заявлений на ЕПГУ составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать сумму прописью) рублей, в том числе НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
      13. Цена за работы по расширению функциональных характеристик специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» и ППП ЕИС Роскомнадзора "Присвоение радиочастот" в части реализации предварительной проверки заявлений операторов связи составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать сумму прописью) рублей, в том числе НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
      14. Цена за работы по расширению функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора "Реестр НАП" в части реализации возможности создания определений о блокировке и об отмене блокировки, которые получены от Первого апелляционного и Второго кассационного суда общей юрисдикциисоставляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать сумму прописью) рублей, в том числе НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей 00 копеек.

2.2. В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, производимые им в процессе выполнения Работ, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с выполнением Работ.

2.3. Все расчеты между Сторонами по настоящему Контракту производятся в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования настоящего Контракта – федеральный бюджет.

2.6. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема выполняемых Работ.

2.7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется за весь объем выполненных Работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте и счете, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами заключительного Акта сдачи-приемки Работ (Приложение № 2 к Контракту) (далее – заключительный Акт) на основании счета и предоставленных Заказчику документов Исполнителя, подтверждающих предоставление обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту.

2.8. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.9. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объем выполняемых работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

1. **Условия выполнения Работ**
   1. Работы выполняются Исполнителем в полном соответствии с Техническим заданием (далее – ТЗ) (Приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. **Права и обязанности Сторон**

4.1. Исполнитель вправе:

а) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ;

б) требовать оплаты неустойки в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2. Исполнитель обязан:

а) выполнить Работы в соответствии с ТЗ и в установленный настоящим Контрактом срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта.

в) после выполнения каждого вида Работ согласно ТЗ, подписать со своей стороны и предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 4 к Контракту) (далее – Акт) в 2 (двух) экземплярах и предоставить Заказчику документ, подтверждающий предоставление обеспечения гарантийного обязательства.

г) после выполнения всех видов Работ согласно ТЗ, подписать со своей стороны и предоставить Заказчику заключительный Акт в 2 (двух) экземплярах и счет в 1 (одном) экземпляре.

д) передать Заказчику исключительные права на все создаваемые в результате выполнения Работ объекты интеллектуальной собственности по отдельному Акту приемки-передачи исключительных прав в рамках настоящего Контракта (Приложение № 3 к Контракту).

4.3. Заказчик вправе:

а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе выполнения Работ и при приемке выполненных Работ;

в) требовать оплаты неустойки в соответствии с настоящим Контрактом;

г) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем выполняемых Работ, предусмотренный Контрактом, но не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от   
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

д) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с настоящим Контрактом;

б) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным Конкурсной документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса;

в) провести экспертизу выполненных Исполнителем результатов Работ для проверки их соответствия условиям Контракта, своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1. **Сроки выполнения Работ**

5.1. Начало выполнения Работ – с момента заключения Контракта.

5.2. Окончание выполнения Работ – в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту.

1. **Порядок, сроки осуществления Заказчиком приемки выполненных Работ**

6.1. Исполнитель при исполнении обязательств по настоящему Контракту должен предусмотреть выполнение полного комплекса Работ, предусмотренных ТЗ.

6.2. После выполнения каждого вида Работ, предусмотренных ТЗ, Исполнитель предоставляет Заказчику 2 экземпляра Акта, подписанные со своей стороны, а также техническую и отчетную документацию, установленную ТЗ в отношении каждого вида Работ и обеспечение гарантийных обязательств по каждому виду работ, в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, по каждому виду Работ.

6.2.1. После выполнения всех видов Работ, предусмотренных ТЗ, Исполнитель предоставляет Заказчику 2 экземпляра заключительного Акта и 1 экземпляр счета, подписанные со своей стороны.

6.3. Приемка результатов Работ осуществляется Заказчиком путем проверки полноты и качества выполненных Работ.

6.4. При сдаче результата выполненных Работ Заказчику, Исполнитель обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата выполненных Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6.5. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Акта либо заключительного Акта, на основании документации, предусмотренной разделом 4.2 Технического задания, осуществляет приемку выполненных Работ и направляет Исполнителю один экземпляр подписанного Акта либо заключительного Акта или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в случае отказа от приемки.

6.6. В случае отказа Заказчика от приемки Работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты его подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

6.7. Для проверки соответствия выполненных Работ требованиям, установленным Контрактом, и качества выполненных Работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик обязан провести экспертизу в соответствии с подпунктом «в» п. 4.4 настоящего Контракта.

6.8. Право собственности на результаты выполненных Исполнителем Работ по Контракту переходит к Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик, с момента подписания Заказчиком Акта или заключительного Акта.

6.9. Исключительные права на все создаваемые в результате выполнения Работ объекты интеллектуальной собственности принадлежат Заказчику. В состав таких объектов интеллектуальной собственности не входят необходимые для эксплуатации прикладных программных подсистем операционные системы, системы управления базами данных, средства разработки.

# Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Способ обеспечения исполнения контракта - \_\_\_\_\_\_\_\_\_.[[3]](#footnote-3)

7.2. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение срока действия Контракта.

*Банковская гарантия действительна до \_\_\_\_\_\_\_ .*

*Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) дней, после выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту[[4]](#footnote-4).*

7.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем пункте Контракта.

1. **Обеспечение гарантийных обязательств**

8.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек.

Способ обеспечения гарантийных обязательств - \_\_\_\_\_\_\_\_\_.[[5]](#footnote-5)

8.2. Обеспечение гарантийных обязательств должно полностью покрывать срок действия обеспеченного им гарантийного обязательства не менее чем на один месяц, и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение срока действия обеспечения гарантийных обязательств.

*Банковская гарантия действительна до \_\_\_\_\_\_\_ (срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств Исполнителя по Контракту не менее чем на один месяц).*

*Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Исполнителю в течение 40 (сорока) дней, после истечения гарантийных обязательств Исполнителя.*

8.3. В ходе исполнения гарантийных обязательств Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение гарантийных обязательств Исполнителя перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать гарантийные обязательства Исполнителя по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение гарантийных обязательств по Контракту на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем Контракте.

8.5. В случае отзыва в соответствии с [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317670/bf888ae559e9d1f239d6c71c8a16548013ff34c0/#dst100180) Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение исполнения гарантийных обязательств не позднее одного месяца, со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

8.6. В случае внесения Исполнителем в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств, Заказчик возвращает обеспечение исполнения гарантийных обязательств Исполнителю в течение 40 дней, после истечения срока гарантийных обязательств Исполнителя и направления Заказчику соответствующего требования о возврате обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

1. **Ответственность Сторон**

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

9.3. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Правила), в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)[[6]](#footnote-6) ;

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) [[7]](#footnote-7);

9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) [[8]](#footnote-8);

9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

9.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.13. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

#### 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

**11. Антикоррупционная оговорка**

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

**12. Рассмотрение и разрешение споров**

12.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления претензии.

12.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

**13. Срок действия Контракта**

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31 декабря 2020 года.

13.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

**14. Заключительные положения**

14.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение пяти дней письменно известить об этом другую сторону.

14.2. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

14.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ

14.4.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

14.5. Настоящий Контракт будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

14.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

14.7. Порядок одностороннего отказа от исполнения Контракта определен статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

14.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в ЕИС (официальном сайте).

14.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.11. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты выполненных Работ в соответствии с настоящим Контракта.

14.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в случаях:

- неоднократного нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ;

- отступления Исполнителя при выполнении Работ от условий Контракта или при наличии иных недостатков результата Работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

14.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным Конкурсной документацией требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.

14.14. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

14.15. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.16. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

**15. Адреса и банковские реквизиты Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:**  Наименование полностью |  | **Исполнитель:**  Наименование полностью |
| Адрес Заказчика:  ИНН /  Реквизиты  Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  | Адрес Исполнителя:  ИНН / КПП  Реквизиты  Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 1 к Контракту

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по расширению функциональных характеристик Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2020 году

*(заполняется в соответствии с Разделом III Конкурсной документации «Требования к качественным, функциональным и экологическим характеристикам выполняемых работ» и поданной заявкой участника закупки, с которым заключается государственный контракт)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Исполнитель:** |
| Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  | Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 2 к Контракту

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ**

**ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с \_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_. Исполнитель исполнил свои обязательства по

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. По результатам сдачи-приемки выполненных работ, Заказчиком установлено:

- работы выполнены в полном объеме/ *не в полном объеме*,

- качество выполненных работ требованиям Контракта соответствует/ *при приемке результатов выполненных работ были обнаружены следующие недостатки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Вышеуказанные работы должны быть выполнены за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г., фактически выполнены за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

*4. Недостатки устранены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*5. Сумма штрафных санкций составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*Расчет неустойки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

6. Фактически работы по Контракту выполнены на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*7. В соответствии с п. 2.1 Контракта сумма к оплате составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

8. Результат выполненных работ соответствует/ не соответствует в части \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ требованиям Контракта

Принял: Сдал:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Исполнитель** |
| Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/    М.П. | Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Исполнитель:** |
| Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  | Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 3 к Контракту

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМА АКТА приема-передачи исключительных прав  
на доработанное программное обеспечение прикладных программных подсистем**

**Единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора**

г. Москва «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно действующие на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_и совместно именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Объектами интеллектуальной собственности, созданными в рамках выполнения работ по Контракту являются:

- специальное программное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Стороны подтверждают:

* наличие права в соответствии с законодательством Российской Федерации по передаче исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
* факт передачи Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
* факт получения вознаграждения в рамках Контракта;
* отсутствие претензий со стороны третьих лиц на правообладание объектами интеллектуальной собственности.

1. Стоимость вознаграждения составляет:

* Общая стоимость Прав\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составляет:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)руб. включая все налоги и сборы.

Настоящий Акт подтверждает надлежащее выполнение Исполнителем своих обязательств по передаче исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате выполнения работ по Контракту.

|  |  |
| --- | --- |
| **Принял:**  **Заказчик**  **Полное наименование** | **Сдал:**  **Исполнитель**  **Наименование полностью** |
| Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Исполнитель:** |
| Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  | Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 4 к Контракту

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ**

**ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с \_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_. Исполнитель исполнил свои обязательства по

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. По результатам сдачи-приемки выполненных работ, Заказчиком установлено:

- работы выполнены в полном объеме/ *не в полном объеме*,

- качество выполненных работ требованиям Контракта соответствует/ *при приемке результатов выполненных работ были обнаружены следующие недостатки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Вышеуказанные работы должны быть выполнены за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г., фактически выполнены за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

*4. Недостатки устранены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*5. Сумма штрафных санкций составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*Расчет неустойки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

6. Результат выполненных работ соответствует/ не соответствует в части \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ требованиям Контракта

Принял: Сдал:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Исполнитель** |
| Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/    М.П. | Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Исполнитель:** |
| Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  | Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

1. В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается; в случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, указать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с уплатой Контракта [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается; в случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, указать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с уплатой Контракта [↑](#footnote-ref-2)
3. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется Исполнителем самостоятельно. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения государственного контракта банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать условиям статьи 45 и 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013г. [↑](#footnote-ref-3)
4. Данный пункт включается в случае внесения Исполнителем в качестве обеспечения исполнения государственного контракта денежных средств. [↑](#footnote-ref-4)
5. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Исполнителем самостоятельно. В случае предоставления в качестве обеспечения гарантийных обязательств банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать условиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013г. [↑](#footnote-ref-5)
6. Сумма штрафа определяется от цены заключаемого Контракта в следующем порядке:

   а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

   б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); [↑](#footnote-ref-6)
7. Сумма штрафа определяется от цены заключаемого Контракта в следующем порядке:

   а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

   б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); [↑](#footnote-ref-7)
8. Сумма штрафа определяется от цены заключаемого Контракта в следующем порядке:

   а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

   б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); [↑](#footnote-ref-8)